南浔区公路局2019年桥梁

定期检查项目

发 包 文 件

项目编号：OBJ2019-001

| 发 包 人： | 湖州市南浔区公路管理局 |
| --- | --- |
| 发包代理： | 欧邦工程管理有限公司 |

二〇一九年十二月

说 明

一、南浔区公路局2019年桥梁定期检查项目发包文件，以《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程试验检测发包文件范本》（2015年版）的规定和浙江省交通运输厅 “关于修定《浙江省公路工程施工发包文件范本》（2015年版）等发包文件范本部分内容的通知为依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

发包文件由“竞包人须知前附表”、“竞包人须知”、“评标办法”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、 “试验检测技术规范和要求”、 “工程量清单”和“竞包文件格式”组成。

其中 “竞包人须知前附表”、“评标办法前附表”及“专用合同条款”对“竞包人须知”、“评标办法”及“通用合同条款”进行了补充、细化。如相同条款内容有不一致之处，以“竞包人须知前附表”、“评标办法前附表”及“专用合同条款”为主。

目    录

第一章 发包公告	1

1．发包条件	1

2．项目概况与发包范围	1

7．联系方式	2

第二章 竞包人须知	3

竞包人须知前附表	4

附录1 资格审查条件（资质最低条件）	11

附录2  资格审查条件（财务最低要求）	12

附录3资格审查条件（业绩最低要求）	13

附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）	14

附录5 资格审查条件（信誉最低要求）	15

附录6  资格审查条件（主要设备最低要求）	16

附件1：工程说明	29

附表一：第一信封（商务及技术文件）开标记录表	33

第二信封（报价清单）开标记录表	34

附表三：问题澄清通知	35

附表四：问题的澄清	36

附表五：中标通知书	37

附表六：中标结果通知书	38

附表七：确认通知	39

第三章 评标办法（综合评估法）	40

评标办法前附表	40

1. 总则	46

2. 评标程序和评审标准	47

2.1  评标程序	47

2.2  第一信封资格审查	47

2.3  第一信封初步评审	47

2.4  第一信封澄清	47

2.5  第一信封详细评审	48

2.6  第二信封开标	48

2.7  第二信封初步评审	48

2.8  第二信封算术性修正	48

2.9  第二信封澄清	48

2.10  第二信封详细评审	49

2.11  评标排序	49

2.12  评标结果	49

第四章 合同条款及格式	50

第一节  通用合同条款	50

1．定义与解释	51

2．检测人的义务	52

3．发包人的义务	54

4．责任和保障	55

5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除	57

6．检测服务的费用与支付	59

7．其他	61

8．争端的解决	62

第二节  专用合同条款	63

定义与解释	64

2．试验检测人的义务	64

4．责任和保障	68

5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除	69

6. 检测服务的费用与支付	70

7．其他	70

8．争端的解决	70

9．补充条款	70

第三节  合同附件格式	71

附件一：合同协议书格式	71

附件二：廉政合同格式	74

附件三：安全生产责任合同格式	76

附件四：履约保函格式	78

第五章  试验检测技术规范和要求	79

第六章  报价清单	80

1、报价清单说明	80

2、其他说明	80

第七章  竞包文件格式	83

第100章  总  则	85

第400章  桥梁	89

目    录	96

一、竞包函	97

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书	98

（一）法定代表人身份证明	98

（二） 授权委托书	99

三、竞包保证金	100

四、检查实施方案	101

五、资格审查表	102

（八）检测信息系统信息表	109

（十）竞包人及拟派项目负责人信用信息情况表	111

六、承诺函	112

（一）承诺函	112

（二）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书	113

七、其他材料	114

目    录	116

一、报价函	117

二、报价清单	118

# 第一章 发包公告

南浔区公路局2019年桥梁定期检查项目发包公告

本项目为全流程电子竞包交通工程项目

# 1．发包条件

本招标项目南浔区公路局2019年桥梁定期检查项目（下称“本项目”）已列入2019年南浔区公路管理局公路养护计划。项目业主为湖州市南浔区公路管理局（下称“发包人”），资金来源：地方自筹，项目已具备发包条件，现对本项目进行公开发包，实行资格后审。资格查审条件（最低要求）详见湖州市公共资源交易网限额发包平台（http://49.4.53.110/hzfront/）及湖州市南浔区公共资源交易中心网（http://ggzy.nanxun.gov.cn/）。

# 2．项目概况与发包范围

2.1  本次桥梁定期检查工程发包设1个合同段：

| 所处路段 | 主要工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X005浔练线岂风大桥左右桥、花林大桥左右桥4座桥梁 X048湖浔大道K6+994～K33+513路段62座桥梁 | 1、桥梁定期检查 2、一桥一报告归档整理等相关工作 3、编制检查总报告 | 桥梁：66座桥梁，其中大桥20座，中桥44座，小桥2座，检测工程量桥梁总长约8808.58延米。 |  |

2.2  本发包项目桥梁定期检查时间要求如下：

检查服务期：4个月

（1）计划外业检测时间：2020年2月19日～2020年4月30日；

（2）计划报告编制时间：2020年6月5日前向发包人提交报告初稿，经发包人组织的专家评审会通过后2020年6月19日前向发包人提交书面的正式报告。

3．竞包人的资格要求

3.1 本次桥梁定期检查工程发包要求竞包人须具备独立法人资格，其本身或内设机构具有交通运输主管部门颁发的公路水运工程试验检测机构等级为公路工程综合甲级或公路工程桥梁隧道工程专项资质（独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有检测资质的，视为该独立法人具有相应资质），同时具有省级（含）以上主管部门颁发的计量认证证书（须具有桥梁工程检测项目），持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书，并在人员组成结构、业绩、试验检测设备、履约信誉等方面满足强制性资格条件要求。

3.2本次发包不接受联合体竞包。

3.3竞包人及其相关人员在工程建设招竞包活动中出现串通竞包、弄虚作假行为，或在标后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故，受到行政处罚的，在处罚有效期内（无有效期的按一年计），发包人拒绝其参加本项目的竞包。

3.4具有控股和被控股关系的不同企业，或受同一人（法人或自然人）控股的不同企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位不得同时对本标段竞包，否则均按否决竞包处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对本标段竞包，但同属一个一级子公司的两个或两个以上二级子公司不得同时对本标段竞包，否则均按否决竞包处理。

3.5其他要求：1、本项目采用电子发竞包，竞包单位必须为已经审核入库的湖州市公共资源电子交易平台成员；2、本项目拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业；

- 发包文件的获取

4.1、本项目发包文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

4.2、发包文件网上下载时间：2019年12月9日至2019年12月20日。

4.3、潜在竞包人需在湖州市公共资源交易中心办理企业CA数字证书，可凭本企业CA数字证书登录“湖州市公共资源交易信息网（http：//ggzy.huzhou.gov.cn）“交通-交通发包公告””下载发包文件和补充文件（答疑、澄清）。

4.4、未取得湖州市公共资源交易中心CA数字证书的潜在竞包人，应先办理交易主体注册手续，然后取得湖州市公共资源交易中心CA数字证书。具体登记办法请打开湖州市公共资源交易信息网（http：//ggzy.huzhou.gov.cn）查看相关操作手册。江苏国泰新点软件有限公司提供技术服务（0572-2220028）。

4.5潜在竞包人对发包文件有疑问的，通过交易平台提交。提交疑问截止日为提交疑问截止日为2019年12月13日23:59:59。发包人将于2019年12月16日在网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在竞包人应自行关注网站公告，发包人不再一一通知。竞包人因自身贻误行为导致竞包失败的，责任自负。

5．竞包文件的递交及相关事宜

5.1 发包人不组织工程现场踏勘、不召开竞包预备会；

5.2竞包文件递交截止时间：2019年12月20日09时30分；

5.3竞包文件递交方式：电子竞包文件采用网上递交方式，上传至湖州市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://ggzy.huzhou.gov.cn）、纸质竞包文件采用现场递交方式，纸质竞包文件递交地址：南浔区市民服务中心1号楼北门二楼F区开标区域3号开标室（南浔镇南林中路660号）；

5.4超过竞包截止时间未完成上传的竞包文件和未按发包文件要求递交保证金的和未按发包文件规定时间递交及密封的纸质竞包文件，发包人不予受理。

## 6．发布公告的媒介

本次发包公告同时在湖州市公共资源交易信息网（湖州市限额发包平台）上发布。

发包文件和补充文件的下载地址为：

@发包文件下载@

@补充文件下载@

## 7．联系方式

发 包 人：湖州市南浔区公路管理局

地    址：南浔经济开发区318国道与强华西路交叉口

邮政编码：313009

联 系 人：吕先生

电    话：0572-3651598

发包代理：欧邦工程管理有限公司

地    址：湖州市吴兴区八里店镇蜀山路6号3楼

邮    编：313012

联 系 人：李女士

电    话：0572-2131019

## 8. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联系人：国泰新点客服  电话 ：4009980000

联系人：顾宇晨（国泰新点）电话 ：15157250317

# 第二章 竞包人须知

第二章 竞包人须知

## 竞包人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 发包人：湖州市南浔区公路管理局 地址：南浔经济开发区318国道与强华西路交叉口 邮政编码：313009 联系人：吕先生 电话：0572-3651598 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：欧邦工程管理有限公司 地 址：湖州市吴兴区八里店镇蜀山路6号3楼 邮 编：313000 联系人：李女士 电 话：0572-2131019 邮 箱：438083864@qq.com |
|  | 项目名称 | 南浔区公路局2019年桥梁定期检查项目 |
|  | 建设地点 | 湖州市南浔区 |
| 1.2 | 资金来源 | 地方自筹 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 发包范围 | 本次发包设 1 个标段； 主要工程内容为：南浔区公路管理局管养的X005浔练线岂风大桥左右桥、花林大桥左右桥4座桥梁；X048湖浔大道K6+994～K33+513路段62座桥梁，共66座桥梁8808.58延米总长。 |
|  | 试验检测服务期 | 服务期：4个月。（计划外业检测时间：2020年2月19日～2020年4月30日；计划报告编制时间：2020年6月5日前向发包人提交报告初稿，经发包人组织的专家评审会通过后2020年6月19日前向发包人提交书面的正式报告） 计划进驻日期：2020年2月19日 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 竞包人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 主要人员最低要求：见附录5 主要机械设备和检测设备要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成发包文件 的其他材料 | 标有编号的全部补遗书（如有) |
| 2.2.1 | 竞包人要求澄清 发包文件的截止时间 | 一、提出疑问的方式：登录“湖州市公共资源交易信息网”（以下简称“交易平台”）——交通发包公告——提问，在线提出。 二、提出疑问的截止时间：见发包公告。 |
| 2.2.2 | 竞包截止时间 | 2019年12月20日09时30分（以电子交易系统时间为准) |
| 2.2.3 | 竞包人确认收到 发包文件澄清的时间 | 无需确认。潜在竞包人应自行关注网站公告，发包人不再一一通知。竞包人因自身贻误行为导致竞包失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 竞包人确认收到 发包文件修改的时间 | 无需确认。潜在竞包人应自行关注网站公告，发包人不再一一通知。竞包人因自身贻误行为导致竞包失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 竞包文件形式 | 双信封 |
| 3.2.2 | 发包人是否设有 最高竞包限价 | 是，最高竞包限价为￥70.5万元。 |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 自竞包人提交竞包文件截止之日起计算90天 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | 竞包保证金的金额：10000元 竞包保证金的形式：网银或电汇或湖州市工程建设项目年度投标保证金预缴证明书或保险保函 由竞包人银行基本账户一次性汇入发包人指定账户，竞包保证金的到账截止时间为： 竞包截止时间前。 发包人指定的开户银行及帐号如下： 帐户名称：湖州市南浔区公共资源交易中心保证金专户 帐号：19115101040054627 开户银行：中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行 联行号：103336011516 注：竞包人在交纳竞包保证金时必须采用网银或电汇的方式交纳，同时必须确保银行缴纳凭证上体现本工程项目编号【OBJ2019-001】。未准确体现项目编号或保证金缴纳数额不正确或缴纳凭证上体现项目中文名称的，均按无效标处理；本项目保证金不需要关联。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 一、电子竞包文件签字或盖章要求：在发包文件格式规定的签字处，竞包人必须加盖法定代表人电子章；在发包文件格式规定的盖章处加盖单位电子公章。 其它要求：无 二、纸质竞包文件签字或盖章要求 纸质竞包文件应为电子文件的打印件。除本要求外，纸质竞包文件无须额外签字盖章），当电子竞包文件解密成功时，纸质文件不作为评审依据。 |
| 3.7.4 | 竞包文件副本份数 | 一、竞包文件份数： （一）、加密电子竞包文件（.hztf）一份（上传至交易平台），作为竞包文件正本。 （二）、与上传的电子竞包文件内容完全一致的纸质投竞包文件一份，作为竞包文件副本。 二、纸质竞包文件说明: （一）、本次招标需打印纸质竞包文件（与上传的电子竞包文件内容完全一致）一份。 （二）、因系统原因所有竞包人上传的电子竞包文件均无法解密时方采用纸质竞包文件开标。 竞包人成交后应在签订合同协议书前补交与竞包文件正本内容相同的竞包文件副本4份及竞包文件电子文件1份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 纸质竞包文件装订要求：竞包文件应装订成册（A4 纸幅），随同纸质竞包文件提交1份加密的电子竞包文件（.hztf）一份；竞包文件不得采用活页夹装订，否则，发包人对由于竞包文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 纸质竞包文件第一信封（商务及技术文件） 内层封套： 竞包人邮政编码：___________ 竞包人地址：_______________ 竞包人名称：_______________ 竞包人联系人：_____________ 竞包人联系电话：___________ 发包人地址及名称：_________ 外层封套： 送达竞包文件地址：_________ 发包人名称：_____________ 工程 专项项目发包第一信封（商务及技术文件）竞包文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 纸质竞包第二信封（报价清单） 内层封套： 竞包人邮政编码：___________ 竞包人地址：_______________ 竞包人名称：_______________ 竞包人联系人：_____________ 竞包人联系电话：___________ 发包人地址及名称：_________ 外层封套： 送达竞包文件地址：_________ 发包人名称：_____________ 工程 专项项目发包第二信封（报价清单）竞包文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 递交竞包文件地点 | 一、将由竞包文件制作工具制作生成的加密竞包文件（.hztf）在竞包截止时间前（以上传完成时间为准）上传至交易平台（http://ggzy.huzhou.gov.cn） 二、将纸质竞包文件在竞包截止时间前按发包文件要求递交至以下地点：南浔区市民服务中心1号楼北门二楼F区开标区域3号开标室（南浔镇南林中路660号） |
| 4.2.6 | 发包人通知延后竞包截止时间的时间 | 原定竞包截止时间7天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 竞包文件第一信封（商务及技术文件）开标时间：同竞包截 止时间 竞包文件第一信封（商务及技术文件）开标地点：南浔区市民服务中心1号楼北门二楼F区开标区域3号开标室（南浔镇南林中路660号） 竞包文件第二信封（报价清单）开标时间：另行通知 竞包文件第二信封 （报价清单）开标地点: 南浔区市民服务中心1号楼北门二楼F区开标区域3号开标室（南浔镇南林中路660号）2楼。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 一、竞包人须携带加密竞包文件的CA证书以供开标现场解密竞包文件。 二、开标时，如发现以下情况之一的，相应竞包文件不予开标，发包人将拒收竞包文件： （一）电子竞包文件未在竞包截至时间前完成上传的。 （二）现场递交的纸质竞包文件未按发包文件要求密封或逾期送达的。 三、开标程序 1. 招标宣布开标纪律；宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 2.获取保证金缴纳信息 发包人查询投标保证金缴纳情况并公布竞包人数量，开标系统匿名显示各竞包人标书递交状态、标书送达时间、投标保证金缴纳等信息。 若开标系统匿名显示已递交标书单位数量少于3家，发包人公布已递交标书单位名称，当场宣布招标失败并退还其纸质竞包文件，结束开标。 3.竞包人解密 若开标系统匿名显示已递交标书单位数量大于或等于3家，发包人点击“竞包人解密”后，竞包人使用生成竞包文件的CA数字证书解密竞包文件。 注：竞包人解密时间限制在发包人点击“竞包人解密”按钮后 30 分钟以内。 4.发包人解密 发包人使用生成发包文件的CA数字证书解密竞包文件第一信封。 如发包人解密竞包文件全部失败，则启用纸质竞包文件进行开、评标。 5.公布第一个信封开标结果 招标解密完成后，开标系统公布竞包人名单、竞包保证金的递交情况、项目负责人及其他内容；同时发包人宣布第二个信封预计开标时间。 注：竞包文件第二个信封（报价文件）不予开封，在专家完成第一个信封评审后，发包人才能组织进行第二个信封开标。 6．竞包人确认 竞包人对开标结果签字确认；未完成确认的视作默认开标结果。 7．发包人宣布第一个信封开标结束。 要求递交纸质竞包文件的，纸质竞包文件第二个信封（报价文件）不予开封，并交监标人密封保存。 四、发包人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对竞包文件第二个信封（报价文件）进行开标： 1.宣布开始 发包人宣布第二个信封开始开标，宣布开标纪律、项目名称、发包人代表、监标人等有关人员姓名。 2.宣布第一个信封评审通过名单 宣布通过竞包文件第一个信封（商务及技术文件）评审的竞包人名单；未通过第一信封评审的竞包文件不参与第二信封的开标。 3.竞包人解密 竞包人使用CA数字证书解密竞包文件第二个信封 竞包人解密时间： 点击解密，时间限制30分钟。 竞包人解密方式：竞包人使用制作竞包文件的CA锁在开标现场解密。 4.发包人解密 发包人使用生成发包文件的CA数字证书解密竞包文件第二个信封。 5.公布第二个信封开标结果 公布所有竞包文件第二个信封（报价文件）的竞包人名称、竞包报价及其他内容； 6.开标过程中，若发包人发现竞包文件出现以下任一情况，经监标人确认并当场宣布为否决投标： 1)未显示投标总价； 2)竞包报价超出投标控制价 7.竞包人确认 竞包人对开标结果签字确认；未完成确认的视作默认开标结果。 7.开标结束 发包人宣布第二个信封开标结束。 8.第二个信封（报价文件）开标过程中，若发包人发现竞包人未在报价函上填写竞包价，发包人应如实记录并经监标人签字确认后提交评标委员会。 五、开标特别说明 （一）、开标解密首先使用竞包人上传的电子竞包文件。 （二）、因竞包人原因造成其电子竞包文件未解密的，视为撤销其竞包文件；因竞包人之外的原因造成电子竞包文件未解密的，视为撤回其竞包文件； （三）、正常解密的竞包文件（不少于3家），部分竞包人的电子竞包文件无法解密的，其他竞包文件的开标可以继续进行； （四）、因系统原因所有竞包人的电子竞包文件均无法解密时方采用纸质竞包文件开标，纸质文件评标规则与电子评标一致；如竞包人、发包人解密竞包文件为1家或2家时，则宣布本次招标失败。 （五）、竞包人必须使用生成电子竞包文件的CA数字证书解密电子竞包文件； （六）、竞包人在开标现场必须使用交易中心提供的解密设备解密竞包文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人，其中发包人代表1人（以2:1比例随机抽取），专家2人； 评标专家确定方式：从湖州市公路工程勘察设计专业评标专家库中随机抽取，评标委员会主任在抽取的专家中推举产生。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 6.4 | 结果公示 | 湖州公共资源交易信息网 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定承包人 | 否，推荐的承包候选人的人数为1人 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 第7.3.1项细化为： 7.3.1在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同前，承包人应按下述规定的金额、担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向发包人提交履约担保。 履约担保金额：签约合同价的 5％。 履约担保形式：现金或银行保函或保险公司履约保函 若采用银行保函，则出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、 市）级及以上银行。 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9.5 | 投诉(监督部门) | 细化第9.5款为： 9.5 竞包人或者其他利害关系人对发包文件有异议的，应当在竞包截止时间5日前提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 竞包人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复。 发包人逾期未答复异议事项，或竞包人或其他利害关系人对发包人的答复不满意，或竞包人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，竞包人（或其他利害关系人）有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》的相关规定提出异议。 监督部门：发包监督小组 电话：0572-2909905 |
| 需要补充的其他内容 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.2 | 竞包报价 | 补充第3.2.2项 3.2.2 发包人设有最高竞包限价，竞包人的报价应控制在发包人设定的最高竞包限价（含）以下，高于最高竞包限价的报价，作否决竞包处理；低于最高竞包限价的75％的报价，不进入评标基准价的计算，但不作否决竞包处理。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.1项细化为： 3.5.1“竞包人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）或事业单位法人证书的复印件（并加盖单位章）、试验检测等级证书副本（全本）及参数的复印件（并加盖单位章）、基本帐户开户许可证或银行开户信息材料的复印件（并加盖单位章）、计量认证证书及参数复印件（并加盖单位章）。 “拟委任的项目负责人、技术负责人和试验检测人员资历表”应附： a.拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测人员证书等）的复印件、竞包人在公路水运工程试验检测信息管理系统公开的信息（如信用评价等级、人员信息等）打印件等。 |

续上表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.5 | 资格审查资料 | b.对主要人员有业绩要求的，应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书。如中标通知书或合同协议书无法体现人员姓名、任职和及工作内容的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 第3.5.3项细化为： 3.5.3“2014年7月1日以来完成的类似项目情况表”后应附：已完工程合同协议书或中标通知书。如合同协议书或中标通知书无法反映工程规模、技术标准、主要检测内容的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 上述资料中的单位名称与竞包人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 工程规模的解释顺序为：合同协议书、中标通知书。 |
| 4.1 | 竞包文件的密封和标识 | 第4.1.1项细化为： 4.1.1本次发包采用双信封形式，纸质竞包文件第一信封（商务及技术文件）以及第二信封（报价清单）应单独密封包装。第一信封（商务及技术文件）应包装在相应的内层封套里，第二信封（报价清单）的应包装在相应的内层封套里，竞包文件电子文件应与第二个信封（报价清单）包在同一个内层封套里。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖竞包人单位章。外层封套上不应有任何竞包人的识别标志。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 6.3 | 评标 | 本款补充： 凡评标委员会拟作出否决竞包决定的，应先向竞包人进行书面询问核实，未进行询问核实程序的，不得做出否决竞包决定，竞包人放弃接受询问核实机会的除外（竞包人所留联系方式无法联系上，在60分钟内竞包人不参加询问核实或未出具答复意见的）。 第三章“评标办法”中规定的否决竞包情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其竞包文件作否决处理。 |
| 7.3 | 履约担保 | 第7.3.2项细化为： 承包人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃承包，其竞包保证金及银行同期活期存款利息不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金及银行同期活期存款利息总额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 10.3 | 行贿查询 | 补充第10.3款行贿查询 10.3 行贿查询 以中国裁判文书网的查询结果为准（竞包人无须提供，由发包人对推荐承包候选人及拟派项目负责人进行行贿犯罪档案和行贿信息查询），查实推荐承包候选人或拟委任的项目负责人自2016年7月1日以来有行贿犯罪行为的，则取消该承包候选人的承包资格。 查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/） |
| 10.4 | 社保 要求 | 补充第10.4款 竞包人须附竞包人所属社保机构出具的项目负责人和委托代理人连续三个月（自2019年8月1日 以来）社保证缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其它能够证明项目负责人和委托代理人参加连续三个月（自2019年8月1日 以来）社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章），否则按否决竞包处理。 |
| 10.5 | 竞包人及拟派项目负责人信用信息情况表 | 补充第10.5款 竞包人须按照发包文件要求如实填写“竞包人及拟派项目负责人信用信息情况表”，否则按否决竞包处理。 |
| 10.6 | 廉洁守信承诺书 | 竞包人须提供“湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书” |
| 10.7 | 保密规定 | 补充第10.7款内容： 竞包人不得通过互联网及其他形式与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不得通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。 |
| 10.8 | 扬尘治理 | 补充第10.8款： 竞包人须根据湖交【2018】179号文件《湖州市公路水运建设工程施工扬尘污染防治暂行规定》的要求开展工作。 |

附录

### 附录1 资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 试验检测企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 第1合同段 | 1、竞包人须具备国内独立法人资格，其本身或内设机构具有交通运输主管部门颁发的公路水运工程试验检测机构等级为公路工程综合甲级或公路工程桥梁隧道工程专项资质（独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有检测资质的，视为该独立法人具有相应资质）。 2、具备省级(含)及以上主管部门颁发的计量认证证书（须具有桥梁工程检测项目）； 3、持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。 |

### 附录2  资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财 务 要 求 |
| --- | --- |
| 第1合同段 | 承诺提供不少于7万元人民币的营运资金（由竞包人自行决定采用银行信贷证明或财务能力承诺书）。 若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |

### 附录3资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 第1合同段 | 自2014年7月1日以来（以合同签订日期为准），至少承担完成过一个公路桥梁定期检查项目（需含一座单跨70米及以上的桥梁定期检查）。 |

注：1、业绩证明文件须附已完工程合同协议书或中标通知书。如合同协议书或中标通知书无法反映工程规模、技术标准、主要检测内容的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

2、上述资料中的单位名称与竞包人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

3、工程规模的解释顺序：合同协议书、中标通知书。

### 附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 1. 担任过桥梁定期检查项目的项目负责人（或技术负责人），具有中级及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的试验检测工程师（桥梁工程）资格证书，5年及以上相关试验检测工作经验，年龄60周岁及以下； 2．2016 年 7月 1 日以来，拟委任项目负责人无行贿受贿犯罪行为。 根据交通运输部门最新公布的试验检测信用评价结果，检测工程师个人扣分在 40 分以下。 4、项目负责人须提供连续三个月（自2019年8月1日以来）社保缴费证明。 | 自有人员 |
| 技术负责人 | 1 | 1、具有高级工程师及以上技术职称，且有交通运输部门颁发的试验检测工程师（桥梁工程）资格证书，5年及以上相关试验检测工作经验，年龄60周岁及以下； 2、根据交通运输部门最新公布的试验检测信用评价结果，检测工程师个人扣分在 40 分以下。 | 自有人员 |
| 试验检测 员 | 2 | 1、 具有助理工程师及以上技术职称，且有交通主管部门颁发的试验检测员及以上资格证书，2年及以上相关试验检测工作经验，年龄60周岁及以下。 2、根据交通运输部门最新公布的试验检测信用评价结果，检测人员个人扣分在 40 分以下。 | 自有人员 |

注：1. 项目负责人业绩证明材料：中标通知书或合同协议书或项目业主、行业主管部门出具的证明材料；以上材料中应体现人员的姓名、任职及工作内容。

2. 自有人员指在竞包人单位注册登记的人员。

3.主要人员的技术职称、检测资格证书等，以竞包人在竞包文件中提供的身份证、职称证书、试验检测工程师（员）资格证书的彩色打印件或清晰可辨的复印件为准。

4．主要人员的试验检测信用评价以浙江省交通运输厅最新公布的公路水运检测信用评价结果为准，无浙江省交通运输厅最新公布的试验检测人员以交通运输部最新公布的试验检测人员信用评价结果为准。

### 附录5 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 第1合同段 | 1、不存在“竞包人须知”第1.4.3项的情形； 2、2016年7月1日以来，竞包人无行贿犯罪行为； 3、根据交通运输部门最新公布的试验检测信用评价结果在D级及以上（无信用评价结果的按B级处理）。 |

注：竞包人无须提供行贿犯罪档案查询结果，发包人在定标前可通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照发包文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

### 附录6  资格审查条件（主要设备最低要求）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属超声检测仪 | 套 | 1 |  |
| 2 | 回弹仪 | 套 | 1 |  |
| 3 | 混凝土碳化深度测量仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 混凝土电阻率测定仪 | 套 | 1 |  |
| 5 | 光电挠度仪 | 套 | 1 |  |
| 6 | 钢筋锈蚀仪 | 套 | 1 |  |
| 7 | 多功能表面裂缝宽度观测记录仪 | 套 | 1 |  |
| 8 | 激光测距仪 | 套 | 1 | 精确到mm |
| 9 | 桥梁检测车 | 辆 | 1 | 满足检测要求 |
| 10 | 数码照相机 | 台 | 1 | 满足检测要求 |

注 ：自有及新购试验检测仪器设备的应附竞包人购买时的发票和设备有效计量检定证书的扫描件或清晰复印件， 租赁试验检测仪器设备的应附有效租赁合同和设备有效计量检定证书扫描件或清晰复印件。

竞包人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备发包条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目发包人、招标代理机构、项目名称及建设地点：见“竞包人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源、出资比例及资金落实情况：见“竞包人须知前附表”。

1.3 发包范围和试验检测服务期

本次发包范围及试验检测服务期：见“竞包人须知前附表”。

1.4 竞包人资格要求

1.4.1 本招标项目对竞包人资质条件、 业绩、 人员、 信誉、 仪器设备的要求见 “竞包人须知前附表” 。

1.4.2“竞包人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和“竞包人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自已名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则，相关竞包文件均作否决投标处理；

(4)联合体各方应分别按照本发包文件的要求，填写竞包文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给发包人； 联合体牵头人所提交的竞包文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5)尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，对发包人仍负有连带的法律责任。

1.4.3 竞包人不得存在下列任一情形：

（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人；

（3）为本招标项目的施工承包人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的代建人或施工承包人或监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）与发包人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织。

（9）被责令停业的；

（10）财产被接管或全部冻结的；

（11）经评标委员会认定会对承担本招标项目造成重大影响的正在诉讼的案件；

（12）被交通运输部、浙江省发展和改革委员会、浙江省交通运输厅书面通报限制投标，并在处罚期内的；

（13）为投资参股本招标项目的法人单位；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（15）与本招标项目的设计人同为一个法定代表人或相互控股或参股或相互任职或工作的。

1.5 费用承担

竞包人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密， 违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 “竞包人须知前附表”规定组织踏勘现场的，发包人按“竞包人须知前附表”规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。

1.9.2 竞包人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况， 供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 “竞包人须知前附表”规定召开投标预备会的，发包人按“竞包人须知前附表”规定的时间和地点召开投标预备会，澄清竞包人提出的问题。

1.10.2 竞包人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达发包人，以便发包人澄清。

1.10.3 投标预备会后，发包人在竞包人须知第 2.2.2 项规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买发包文件的竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。

1.11 分包

本项目可按“竞包人须知前附表”规定进行分包，并符合以下规定：

(1)分包人的资格要求：拟定的分包人的试验检测参数应与其承担的工程规模和标准相适应。

(2)其他要求：竞包人应将拟定的分包计划，按第七章“竞包文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”并提供相关证件的复印件，且竞包人中标后的分包应满足合同条款第 5.6 款的相关要求。

1.12 偏差

偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1 竞包文件不符合第三章“评标办法”所列的资格审查和初步评审标准以及按照第三章“评标办法”规定对竞包价进行算术性错误修正后，最终竞包报价超过投标控制价的，属于重大偏差，视为未能对发包文件作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 竞包文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在按照第三章“评标办法”的规定对竞包价进行算术性错误修正后， 最终竞包报价未超过投标控制价的情况下，出现第三章“评标办法”所列的竞包报价的算术性错误；

(2)试验检测实施方案不够完善。

1.12.3 评标委员会对竞包文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第 1.12.2 项(1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第 2.8 款的规定予以修正并要求竞包人进行澄清；

(2) 对于本章第 1.12.2 项(2)目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评审因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评审因素满分分值的 40%。

2. 发包文件

2.1 发包文件的构成

本发包文件包括：

(1)发包公告（或投标邀请书）；

(2)竞包人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)试验检测技术规范和要求；

(6)报价清单；

(7)竞包文件格式。

根据本章第 1. 10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对发包文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，按规定报备后构成发包文件的组成部分。

当发包文件、 发包文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时， 以最后发出的书面文件为准。

2.2 发包文件的澄清

2.2.1 竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。 如发现缺页或附件不全， 应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在“竞包人须知前附表”规定的时间前以书面形式要求发包人对发包文件予以澄清。

2.2.2 发包文件的澄清将在“竞包人须知前附表”规定的竞包截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买发包文件的竞包人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞包截止时间不足 15 天，相应延长竞包截止时间。发包人有责任保证所有购买发包文件的竞包人收到发包文件的澄清。

2.2.3 竞包人在收到澄清后，应在“竞包人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该澄清。

2.3 发包文件的修改

2.3.1 在竞包截止时间 15 天前，发包人可以书面形式修改发包文件，并通知所有已购买发包文件的竞包人。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足 15 天，相应延长竞包截止时间。发包人有责任保证所有购买发包文件的竞包人收到发包文件的修改。

2.3.2 竞包人收到修改内容后，应在“竞包人须知前附表”规定的时间内以书面形式通知发包人，确认已收到该修改。

2.4 对发包文件的异议

潜在竞包人或者其他利害关系人对发包文件有异议的，应当在竞包截止时间 10 日前提出。发包人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 竞包文件

3.1 竞包文件的构成

3.1.1.竞包文件采用双信封形式。

3.1.2 竞包文件构成如下：

第一信封（商务及技术文件）

第一卷 商务文件

(1)竞包函；

(2)法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书；

(3)联合体协议书；（如有）

(4)竞包保证金；

(5)拟分包项目情况表；（如有）

(6)资格审查表；

(7)其他材料。

第二卷 技术文件

(8)试验检测实施方案。

第二信封（报价清单）

第三卷 报价清单

(1)报价函；

(2)报价清单；

a、报价清单说明；

b、其他说明；

c、报价清单表。

3.1.3 “竞包人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或竞包人没有组成联合体的，竞包文件不包括本章第 3.1.2（3）目所指的联合体协议书。

3.2 竞包报价

3.2.1 竞包人应根据相关规定以及本发包文件规定的试验检测工作内容和计划工作量， 自行测算试验检测费用。

3.2.2 竞包人应按第七章“竞包文件格式”中的“报价清单”的要求填写相应表格。 发包人设有投标控制价的，应在“竞包人须知前附表”中明确；同时，本项目竞包人的竞包报价不得高于发包人公布的投标控制价，否则作否决投标处理。

3.3 竞包有效期

3.3.1 在“竞包人须知前附表”规定的竞包有效期内，竞包人不得要求撤销或修改其竞包文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞包有效期的， 发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。 竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其投标失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。

3.4 竞包保证金

3.4.1 竞包人在递交竞包文件的同时， 应按 “竞包人须知前附表” 规定的金额、 担保形式和第七章“竞包文件格式”规定的竞包保证金要求递交竞包保证金，并作为其竞包文件的组成部分。联合体投标的，其竞包保证金由牵头人递交，并应符合“竞包人须知前附表”的规定。

竞包保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或发包人规定的其他形式。

(1)若采用电汇，竞包人应在“竞包人须知前附表”规定的竞包保证金递交截止时间之前，将竞包保证金由竞包人账户一次性汇入发包人指定账户，否则视为竞包保证金无效。发包人指定帐户帐户名称、开户银行及账号见“竞包人须知前附表”。

3.4.2 竞包保证金有效期应与竞包有效期一致， 发包人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了竞包有效期，则竞包保证金的有效期也相应延长。

3.4.3 竞包人不按本章第 3.4.1 项和第 3.4.2 项要求提交竞包保证金的， 其竞包文件作否决投标处理。

3.4.4 发包人最迟应当在与承包人签订合同后 5 日内，向未中标的竞包人和承包人退还竞包保证金及同期银行存款利息。

3.4.5 有下列情形之一的，竞包保证金将不予退还：

(1)竞包人在规定的竞包有效期内撤销其竞包文件；

(2)承包人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保；

(3)竞包人不接受依据评标办法的规定对其竞包文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)竞包人提供了虚假资料；

3.5 资格审查表

3.5.1 竞包人须按发包文件第七章“竞包文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.2 “竞包人须知前附表”规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 竞包人在竞包文件中填报的主要人员不允许更换。

3.6 竞包人信息的核查

发包人有权核查竞包人在竞包文件中提供的材料，若在评标期间发现竞包人提供了虚假资料，发包人有权对竞包人的竞包文件作否决投标处理，并没收其竞包保证金及同期银行存款利息；若在评标结果公示期间发现作为承包候选人的竞包人提供了虚假资料， 发包人有权取消其中标资格并没收其竞包保证金及同期银行存款利息；若在合同实施期间发现竞包人提供了虚假资料，发包人有权从合同价款或履约担保中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时发包人将竞包人以上弄虚作假行为抄告交通运输部门。

3.7 竞包文件的编制

3.7.1 竞包文件应按第七章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。

3.7.2 竞包文件应当对发包文件有关试验检测服务期、竞包有效期、技术要求、发包范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞包文件应用不褪色的材料书写或打印。竞包文件第二信封（报价清单）正本中的所有内容应由竞包人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名 （本页正文内容已由竞包人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖竞包人单位章(本页正文内容已加盖单位章的除外)。

3.7.4 如果竞包文件由委托代理人签署， 则竞包人需提交法定代表人的授权委托书， 授权委托书应按规定的书面方式出具。

如果由竞包人的法定代表人亲自签署竞包文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明。

竞包文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标

人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.5 竞包文件副本份数见 “竞包人须知前附表” 。

3.7.6 竞包文件的副本应装订成册（A4 纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。竞包文件不得采用活页夹装订，否则，发包人对由于竞包文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

4. 竞包

4.1 纸质竞包文件的密封和标识

4.1.1 本次发包采用双信封形式，第一信封（商务及技术文件）的副本统一包装在一个内层封套中。第二信封（报价清单）的副本及竞包文件电子文件（如需要）统一包装在同一个内层封套里，然后将第一、第二信封统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条并在封口处加盖密封章。外层封套上不应有任何竞包人的识别标志。

4.1.2 竞包文件的内层封套上应清楚地标记“竞包文件第一信封（商务及技术文件）”或“竞包文件第二信封（报价清单）”，封套上应写明的其他内容见“竞包人须知前附表”。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项和第 4.1.2 项要求对外层封套进行密封和加写标记的竞包文件，发包人不予受理。

4.2 竞包文件的递交

4.2.1 竞包人应在本章第 2.2.2 项规定的竞包截止时间前递交竞包文件。

4.2.2 竞包人递交竞包文件的地点：见“竞包人须知前附表”。

4.2.3 竞包人所递交的竞包文件不予退还。

4.2.4 发包人收到竞包文件后，向竞包人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下， 发包人如果决定延后竞包截止时间， 应在 “竞包人须知前附表” 规定的时间前，以书面形式通知所有竞包人延后竞包截止时间。在此情况下，发包人和竞包人的权利和义务相应延后至新的竞包截止时间。

4.3 竞包文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件，但应以书面形式通知发包人。

4.3.2 竞包人修改或撤回已递交竞包文件的书面通知应按照本章第 3.7 款的要求签字或盖单位章。 发包人收到书面通知后，向竞包人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞包文件的组成部分。 修改的竞包文件应按照本章第 3 条、 第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

发包人将按照本章“竞包人须知前附表”第 5.1 款规定的开标时间和地点分别对竞包文件第一信封（商务及技术文件）和竞包文件第二信封（报价清单）公开开标，并邀请所有竞包人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

竞包人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，或未在开标记录上签字，视为该竞包人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对竞包文件第一信封（商务及技术文件）进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在竞包截止时间前递交竞包文件的竞包人名称，并点名确认竞包人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照“竞包人须知前附表”规定检查竞包文件的密封情况；

(5)按照“竞包人须知前附表”的规定确定并宣布竞包文件开标顺序；

(6)按照宣布的开标顺序当众开标，公布竞包人名称、标段名称、竞包函的相关内容，并记录在案；

(7)竞包人代表、发包人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.2 若发包人宣读的内容与竞包文件不符时，竞包人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其竞包文件。若竞包人现场未提出异议，则认为竞包人已确认发包人宣读的内容。

5.2.3 竞包文件第二信封（报价清单）不予开封，并交监标人密封保存。

5.2.4 发包人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对竞包文件第二信封（报价清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开竞包文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过竞包文件第一信封（商务及技术文件）评审的竞包人名单，并点名确认竞包人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照“竞包人须知前附表”规定检查竞包文件的密封情况；

(5)按照“竞包人须知前附表”的规定确定并宣布竞包文件开标顺序；

(6) 首先宣布竞包文件第一信封（商务及技术文件）评审情况，对所有竞包人的竞包文件第二信封进行当众开标，公布竞包文件第二信封（报价清单）的竞包人名称、标段名称、竞包报价，并记录在案；

(7)竞包人代表、发包人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8)开标会议结束。

5.2.5 第二信封（报价清单）开标过程中，若发包人发现竞包人未在报价函上填写投标总价，发包人应如实记录并经监标人签字确认后提交给评标委员会。

① 通过竞包文件第一信封（商务及技术文件）评审，是指第一信封（商务及技术文件）通过了评标办法规定的资格审查和初步评审，未出现否决投标情况。

5.2.6 若发包人宣读的内容与竞包文件不符时， 竞包人有权在开标现场提出异议， 经监标人当场核查确认之后， 可重新宣读其竞包文件。 若竞包人现场未提出异议， 则认为竞包人已确认发包人宣读的内容。

5.3 对开标的异议

竞包人对开标有异议的，应当在开标现场提出，发包人应当当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由发包人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由发包人熟悉相关业务的代表，以及有关公路水运试验检测专业方面的专家组成。评标委员会成员人数为3人及以上单数，具体构成见“竞包人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)发包人或竞包人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与竞包人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”的规定对竞包文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

评标结束后，发包人将评标结果、否决投标原因及依据按“竞包人须知前附表”规定公示。

6.5 评标结果异议

竞包人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在承包候选人公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复。

7. 合同授予

7.1 定标

除“竞包人须知前附表”规定授权评标委员会直接确定承包人外，发包人依据评标委员会推荐的承包候选人经公示后确定承包人，并抄告相关主管部门；评标委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的竞包人并抄告相关主管部门。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前， 承包人应按 “竞包人须知前附表” 规定的金额、 担保形式和发包文件第四章 “合同条款及格式” 规定的履约担保格式向发包人提交履约担保。 联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合“竞包人须知前附表”规定的金额、担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在“竞包人须知前附表”中说明，所需的费用由承包人承担，承包人应保证银行保函有效。

7.3.2 承包人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞包保证金不予退还，并由发包人将其行为抄告项目主管交通运输部门。

7.4 签订合同

7.4.1 发包人和承包人应当自中标通知书发出之日起 30 天内， 根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其竞包保证金及同期银行存款利息不予退还，并由发包人将其行为抄告项目主管交通运输部门。

7.4.2 发出中标通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向承包人退还竞包保证金及同期银行存款利息。同时，向承包人支付竞包保证金等额的赔偿金。

发包人不得以压低试验检测费、增加工作量、缩短试验检测服务期等作为中标的条件，不得与承包人再行订立背离合同标的、价款、质量、履行期限等合同实质性内容的其它协议。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对竞包报价进行修正后，若修正后的最终竞包报价小于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以修正后的最终竞包报价为准；

（2）按照评标办法规定对竞包报价进行修正后，若修正后的最终竞包报价大于第二信封开标时的报价函文字报价，则签订合同时以开标时的报价函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。 发包人和承包人在签订合同协议书的同时需按照本发包文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产责任合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任 。

7.4.5 如果根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第 55 条和本章第 3.6 款、第 7.3.2 项或第7.4.1 项等规定，发包人取消了承包人的中标资格，或者排名第一的承包候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，排名第一的承包候选人不符合中标条件的，发包人可以按照评标委员会提出的承包候选人名单排序依次确定其他承包候选人为承包人，也可以按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，发包人将重新招标：

(1)竞包截止时间止，竞包人少于2个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)承包候选人均未与发包人签订合同的；

(4)第 7.4.5 项规定的情形；

(5)法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后竞包人仍少于2个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞包人的纪律要求

竞包人不得相互串通投标或者与发包人串通投标，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞包人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处， 不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人

不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

竞包人（或其它利害关系人）认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，或对发包人对异议的答复不满意的，或发包人逾期未答复的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国

招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令 2004 年第 11 号）办理。

监督部门的联系方式见“竞包人须知前附表”。

10. 其他规定

10.1 竞包文件雷同性分析审查不通过的，作否决竞包处理（如文件制作机器码相同、文件创建标识码相同或采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号或采用同一造价工具加密器等）。

需要补充的其它内容：见竞包人须知前附表。

附件1：工程说明

工程说明

一、项目概况

对湖州市南浔区公路管理局所管养的X005浔练线岂风大桥左右桥、花林大桥左右桥4座桥梁；X048湖浔大道K6+994～K33+513路段62座桥梁，共66座桥梁8808.58延米总长的桥梁定期检查项目并编制定检报告，具体见附表。

二、发包范围

本次桥梁定期检查工程招标设1个合同段：

| 所处路段 | 主要工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X005浔练线岂风大桥左右桥、花林大桥左右桥4座桥梁 X048湖浔大道K6+994～K33+513路段62座桥梁 | 1、桥梁定期检查 2、一桥一报告归档整理等相关工作 3、编制检查总报告 | 桥梁：66座桥梁，其中大桥20座，中桥44座，小桥2座，检测工程量桥梁总长约8808.58延米。 |  |

三、检查服务期

检查服务期：4个月

（1）计划外业检测时间：2020年2月19日～2020年4月30日；

（2）计划报告编制时间：2020年6月5日前向发包人提交报告初稿，经发包人组织的专家评审会通过后2020年6月19日前向发包人提交书面的正式报告。

四、定期检查原始资料

发包人除提供桥梁竣工图或定期检查报告外，不提供其他资料，各竞包人应自行收集。

五、其他事项

检查期间必须维持道路车辆的正常通行，应考虑道路不能全封道进行检查，确需要封闭单向单车道时，车道封闭应按南浔区公路管理局道路施工交通安全相关管理规定和交警、路政等管理部门的要求执行，应充分考虑其检查难度；涉航桥梁，应充考虑桥梁通航净空影响，所有涉路涉航相关审批均由承包人自行解决，所涉及的费用不单独列支，应包含在工程量清单相关细目单价中。

附表

南浔区公路局2019年桥梁定期检查项目桥梁明细表

| 桥梁 名称 | 桥梁 中心 桩号 | 所属路线情况 | 桥长 | 桥梁 全宽 (米) | 桥梁按跨径分类 | 主桥上部结构 | 桥墩类型 | 跨越地物名称 | 通航 等级 | 交通管制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路线 名称 | 技术 等级 | 总长 (米) | 跨径组合 (孔*米) |  |  | 结构类型 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 岂风大桥(左) | 10.392 | 南浔-练市 | 二级 | 480 | 10*20+1*77+10*20 | 10.4 | 大桥 | 系杆拱 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 湖嘉申航道 | 三级 | 正常使用 |  |
| 岂风大桥 | 10.406 | 南浔-练市 | 二级 | 285.3 | 8*13+1*73.3+8*13 | 9 | 大桥 | 系杆拱 | 预应力钢筋混凝土 | 双柱式墩 | 湖嘉申航道 | 三级 | 正常使用 |  |
| 花林大桥 | 12.695 | 南浔-练市 | 二级 | 396.6 | 12*13+1*80.5+12*13 | 10.6 | 大桥 | 系杆拱 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 湖申复线 | 四级 | 正常使用 |  |
| 花林大桥(左) | 12.696 | 南浔-练市 | 二级 | 396.6 | 12*13+1*80.5+12*13 | 10.6 | 大桥 | 系杆拱 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 湖申复线 | 四级 | 正常使用 |  |
| 义家漾桥 | 7.185 | 湖州-南浔 | 一级 | 381.04 | 15*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 宝石线 | 七级 | 正常使用 |  |
| 义家漾桥（左） | 7.186 | 湖州-南浔 | 一级 | 381.04 | 15*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 宝石线 | 七级 | 正常使用 |  |
| 新兴港桥（左） | 8.627 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 20 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 新兴港桥 | 8.628 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 20 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 曾福桥（左） | 9.67 | 湖州-南浔 | 一级 | 81 | 3*25 | 15.75 | 中桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 曾福桥 | 9.671 | 湖州-南浔 | 一级 | 81 | 3*25 | 15.75 | 中桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 徐家坝桥（左） | 10.373 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 徐家坝桥 | 10.374 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 蔡家港桥 | 12.39 | 湖州-南浔 | 一级 | 231.04 | 9*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 蔡家港桥（左） | 12.391 | 湖州-南浔 | 一级 | 231.04 | 9*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 北寺桥 | 13.811 | 湖州-南浔 | 一级 | 68.88 | 4*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 北寺桥（左） | 13.812 | 湖州-南浔 | 一级 | 68.88 | 4*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |

| 桥梁 名称 | 桥梁 中心 桩号 | 所属路线情况 | 桥长 | 桥梁 全宽 (米) | 桥梁按跨径分类 | 主桥上部结构 | 桥墩类型 | 跨越地物名称 | 通航 等级 | 交通管制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路线 名称 | 技术 等级 | 总长 (米) | 跨径组合 (孔*米) |  |  | 结构类型 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 祝寺桥 | 14.48 | 湖州-南浔 | 一级 | 131.04 | 5*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 祝寺桥（左） | 14.481 | 湖州-南浔 | 一级 | 131.04 | 5*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 祝良大桥 | 15.416 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 祝良大桥（左） | 15.417 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 墙圩桥 | 16.29 | 湖州-南浔 | 一级 | 53.64 | 5*10 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 墙圩桥（左） | 16.291 | 湖州-南浔 | 一级 | 53.64 | 5*10 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 邢窑塘桥 | 17.355 | 湖州-南浔 | 一级 | 181 | 7*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 邢窑塘 | 七级 | 正常使用 |  |
| 邢窑塘桥（左） | 17.356 | 湖州-南浔 | 一级 | 181 | 7*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 邢窑塘 | 七级 | 正常使用 |  |
| 阳庄大桥 | 19.027 | 湖州-南浔 | 一级 | 306 | 12*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 阳庄大桥（左） | 19.028 | 湖州-南浔 | 一级 | 306 | 12*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 丁泾塘桥 | 20.002 | 湖州-南浔 | 一级 | 231.04 | 9*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 丁泾塘 | 七级 | 正常使用 |  |
| 丁泾塘桥（左） | 20.003 | 湖州-南浔 | 一级 | 231.04 | 9*25 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 丁泾塘 | 七级 | 正常使用 |  |
| 安居兜桥（左） | 20.355 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 安居兜桥 | 20.356 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 胡家兜桥 | 21.205 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 胡家兜桥（左） | 21.206 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 白米塘大桥 | 22.586 | 湖州-南浔 | 一级 | 627 | 7*25+60+100+60+9*25 | 15.75 | 大桥 | 连续箱梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 白米塘 | 三级 | 正常使用 |  |

| 桥梁 名称 | 桥梁 中心 桩号 | 所属路线情况 | 桥长 | 桥梁 全宽 (米) | 桥梁按跨径分类 | 主桥上部结构 | 桥墩类型 | 跨越地物名称 | 通航 等级 | 交通管制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路线 名称 | 技术 等级 | 总长 (米) | 跨径组合 (孔*米) |  |  | 结构类型 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 白米塘桥（左） | 22.587 | 湖州-南浔 | 一级 | 627 | 7*25+60+100+60+9*25 | 15.75 | 大桥 | 连续箱梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 白米塘 | 三级 | 正常使用 |  |
| 西兜桥 | 23.131 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 西兜桥（左） | 23.132 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 五舍兜桥 | 23.852 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 五舍兜桥（左） | 23.853 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 念五湾桥 | 24.733 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 念五港 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 念五湾桥（左） | 24.734 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 念五港 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 李家埭桥 | 25.056 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 李家埭桥（左） | 25.057 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 坟桥 | 25.436 | 湖州-南浔 | 一级 | 68.88 | 4*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 坟桥（左） | 25.437 | 湖州-南浔 | 一级 | 68.88 | 4*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 王家港桥 | 26.147 | 湖州-南浔 | 一级 | 84.88 | 5*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 王家港桥（左） | 26.148 | 湖州-南浔 | 一级 | 84.88 | 5*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 北庄兜桥 | 27.011 | 湖州-南浔 | 一级 | 100.88 | 6*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 北庄兜桥（左） | 27.012 | 湖州-南浔 | 一级 | 100.88 | 6*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 阳安塘桥 | 27.947 | 湖州-南浔 | 一级 | 186.6 | 6*30 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 阳安塘 | 七级 | 正常使用 |  |
| 阳安塘桥（左） | 27.948 | 湖州-南浔 | 一级 | 186.6 | 6*30 | 15.75 | 大桥 | 箱形梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 阳安塘 | 七级 | 正常使用 |  |

| 桥梁 名称 | 桥梁 中心 桩号 | 所属路线情况 | 桥长 | 桥梁 全宽 (米) | 桥梁按跨径分类 | 主桥上部结构 | 桥墩类型 | 跨越地物名称 | 通航 等级 | 交通管制措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 路线 名称 | 技术 等级 | 总长 (米) | 跨径组合 (孔*米) |  |  | 结构类型 | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 沈家兜桥（左） | 29.364 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 沈家兜桥 | 29.365 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 亭子桥 | 29.807 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 亭子桥（左） | 29.808 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 东南桥 | 30.166 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 东南桥（左） | 30.167 | 湖州-南浔 | 一级 | 43.24 | 3*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 南西兜桥 | 31.401 | 湖州-南浔 | 一级 | 33.64 | 2*10 | 15.75 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 南西兜桥（左） | 31.402 | 湖州-南浔 | 一级 | 33.64 | 2*10 | 15.75 | 小桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 巨虹桥 | 32.239 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 巨虹桥（左） | 32.24 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 孙水桥 | 32.471 | 湖州-南浔 | 一级 | 56.24 | 4*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 孙水桥（左） | 32.472 | 湖州-南浔 | 一级 | 56.24 | 4*13 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 褚家兜桥 | 32.885 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 褚家兜桥（左） | 32.886 | 湖州-南浔 | 一级 | 52.84 | 3*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 乌盆兜桥 | 33.116 | 湖州-南浔 | 一级 | 100.88 | 6*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |
| 乌盆兜桥（左） | 33.117 | 湖州-南浔 | 一级 | 100.88 | 6*16 | 15.75 | 中桥 | 空心板梁 | 预应力钢筋混凝土 | 多柱墩 | 太湖水系 | 不通航 | 正常使用 |  |

## 附表一：第一信封（商务及技术文件）开标记录表

工程              项目

第一信封（商务及技术文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 竞包人 | 送达情况 | 项目负责人 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

## 第二信封（报价清单）开标记录表

工程              项目

第二信封（报价清单）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 竞包人 | 竞包报价（元） | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

发包人代表：             记录人：             监标人：

年        月        日

## 附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞包人名称）：

（项目名称）  招标的评标委员会，对你方的竞包文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至               （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

（项目名称）  招标评标委员会

评标委员会主任：_________________（签字）

发包人：                     （盖单位章）

年         月         日

## 附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）  招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

竞包人：

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

## 附表五：中标通知书

中标通知书

（承包人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的 　   （项目名称）   项目竞包文件已被我方接受，被确定为承包人。

中标价：                   元。

试验检测服务期：              。

项目负责人：              （姓名）。

技术负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订试验检测合同，在此之前按发包文件第二章“竞包人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

发包人：                    （盖单位章）

招标代理：                  （盖单位章）

年        月        日

## 附表六：中标结果通知书

中标结果通知书

（未承包人名称）：

我方已接受                   （承包人名称）于                  （投标日期）所递交的            　   （项目名称）  项目竞包文件，确定            （承包人名称）为承包人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

发包人：                    （盖单位章）

年        月        日

## 附表七：确认通知

确认通知

（发包人名称）：

我方已接到你方      年    月     日发出的　   （项目名称）   项目招标关于___________的通知，我方已于      年    月     日收到。

特此确认。

竞包人：                    （盖单位章）

年        月        日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 第一信封资格审查 | （1）竞包人具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）和基本帐户开户许可证或银行开户信息材料； （2）竞包人的试验等级证书及参数与计量认证证书及参数有效并符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录1的规定； (3) 竞包人的财务要求符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录2的规定； （4）竞包人的业绩符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录3的规定； 业绩证明应附已完工程合同协议书或中标通知书。如合同协议书或中标通知书无法反映工程规模、技术标准、主要检测内容的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 上述资料中的单位名称与竞包人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 工程规模的解释顺序为：合同协议书、中标通知书。 （5）竞包人的主要人员资格符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录4的规定； 主要人员证明材料应附：a.拟委任的主要人员的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如试验检测人员证书等）的复印件、竞包人在公路水运工程试验检测信息管理系统公开的信息（如信用评价等级、人员信息等）打印件等。 b.对主要人员有业绩要求的，应出具相应业绩证明材料：中标通知书或合同协议书。如中标通知书或合同协议书无法体现人员姓名、任职和及工作内容的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。 C.项目负责人须附所属社保机构出具的连续三个月（自2019年8月1日 以来）社保证缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其它能够证明连续三个月（自2019年8月1日 以来）社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。 （6）竞包人的信誉符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录5的规定； （7）竞包人的主要设备符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录6的规定； （8）竞包人的其他要求符合发包文件规定； （9）竞包人不存在第二章“竞包人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 竞包文件有不符合以上条件之一的，该竞包文件资格评审不通过。 |
| 2.3 | 第一信封初步评审 | (1)竞包文件第一信封按照发包文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； (2)竞包文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞包人的单位章齐全，符合发包文件规定； (3)竞包人按照第二章“竞包人须知”第3.4.1项和第3.4.2项规定的金额、形式、时间和帐户等要求提供了竞包保证金： (4)竞包人按照第二章“竞包人须知”第3.7.4项的规定，提供了法定代表人的授权委托书或法定代表人身份证明； (5)竞包人是独家投标； (6)竞包人未提交分包计划； (7)竞包文件载明的招标项目完成期限未超过发包文件规定的时限； (8)竞包文件中未出现有关竞包报价的内容； |
| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| 2.3 | 第一信封初步评审 | (9)竞包文件中没有对发包人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对竞包人的责任和义务提出实质性修改； (10)竞包人不存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的任何一种串通投标或弄虚作假或其他违法行为； (11)如实填写“竞包人及拟派项目负责人信用信息情况表”。 (12)须附所属社保机构出具的委托代理人连续三个月（自2019年8月1日以来）社保证缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其它能够证明委托代理人参加连续三个月（自2019年8月1日以来）社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）。 (13)竞包文件未附有发包人不能接受的条件 经三分之二以上（含）评标委员认定，竞包文件有不符合以上条件之一的，该竞包文件作否决投标处理。 |
| 2.5 | 第一信封详细评审 | 评审因素 评分值 （1）竞包文件第一信封（商务文件）： 50分 a.竞包人与本项目相关的具体业绩 20分 b.拟投入本项目的人员资格和能力 20分 c.拟投入本项目的主要试验检测仪器设备 5分 d.竞包人的信誉 5分 （2）竞包文件第一信封（技术文件）： 30分 e.检查的目的、检查内容、方法； 5分 f.本项目管理、检查的重点、难点分析 9分 g.质量保证措施及服务方案 5分 h.安全防护措施（包括工程事故预警机制、检查过程安全保证措施） 8分 i.廉政保证措施 3分 （3）评审要求 竞包文件第一信封（商务文件）由评标委员会统一打分；竞包文件第一信封（技术文件）由评标委员会各成员独立打分。各评审因素得分以评标委员会各成员打分平均值确定。打分值保留一位小数，计算结果保留二位小数。 |
| 2.7 | 第二信封初步评审 | (1) 第二信封（报价清单）按照发包文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整； (2) 第二信封（报价清单）中法定代表人或其委托代理人的签字、竞包人的单位章齐全，符合发包文件规定； (3) 在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），竞包人总价不高于发包人公布的最高投标限价，且报价唯一； (4)未修改发包人给定的暂列金额（如有） 经三分之二以上（含）评标委员认定，竞包文件有不符合以上条件之一的，该竞包文件作否决投标处理。 |
| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| 2.9 | 第二信封澄清 | 第二信封澄清过程中，发生以下任一情形，作否决投标处理： (1)竞包人拒绝确认算术性修正后的报价 (2)修正后的最终竞包报价超过最高投标限价 |
| 2.10 | 第二信封详细评审 | 评审因素 评分值 (3)竞包文件第二信封（报价清单）： 20分 j.竞包价 20分 |
| 2.12 | 评标结果 | 推荐的承包候选人的人数为1名 |
| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| a. | 竞包人与本项目相关的具体业绩 | 20分 | 类似项目业绩 | 19～20分 | 满足资格审查强制性条件的得19分；除满足资格审查强制性条件（业绩最低要求）外，自2014年7月1日（以合同协议书或中标通知书签订的日期为准）以来，每增加一个类似业绩，业绩证明材料同评标办法前附表第2.2（3）细目要求）得1分，最多加1分。 |
| b. | 拟投入本项目的人员资格和能力 | 20分 | 项目负责人任职资格与业绩 | 6～7分 | 满足资格审查强制性条件的得6分，职称有提高的加1分，最多加1分。 |
|  |  |  | 技术负责人任职资格与业绩 | 6～7分 | 满足资格审查强制性条件的得6分，职称有提高的加1分，最多加1分。 |
|  |  |  | 试验检测人员任职资格 | 5～6分 | 满足资格审查强制性条件的得5分，职称有提高的，每有1人加0.5分，最多加1分。 |
| C. | 拟投入本项目的主要试验检测仪器设备 | 5分 | 主要试验检测仪器设备 | 4～5分 | 满足资格审查强制性条件的得4分，配备的设备合理，优于最低设备要求的，视设备优劣酌情加分，最多加1分。 |

续上表

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| d. | 竞包人的信誉 | 5分 | 信用评价 | -4~2 分 | 根据交通运输部门最新公布的公路水运试验检测信用评价结果，信用评价结果为 AA 级信用企业的得2分，A 级信用企业的得1分，B级信用企业不得分， C级信用企业扣2分。（检测信用等级以浙江省交通运输厅最新的检测企业信用评价结果为准，浙江省交通运输厅最新的检测企业信用评价结果未涉及的按B级计算。当浙江省交通运输厅最新的检测企业信用评价结果为B级及以下，交通运输部最新公布的全国信用评价结果低于浙江省交通运输厅最新公布的信用评价结果时，以信用等级低的为准）。 根据交通运输部门最新公布的公路水运试验检测信用评价结果,拟投入的人员中检测工程师个人扣分在20分及以上，但不超过 40分的，每有1人扣 0.5，最多扣2分。 |
|  |  |  | 信息公开 | 0～3分 | 竞包人在公路水运工程试验检测信息管理系统中向社会公开信息的，得1分，否则不得分(需附彩色打印件,否则不得分)； 项目负责人、 技术负责人的职称证书、 试验检测证书等相关信息在公路水运工程试验检测信息管理系统中公开的，得1分，否则不得分(需附彩色打印件,否则不得分)； 其他试验检测人员的职称证书、 试验检测证书等相关信息在公路水运工程试验检测信息管理系统中公开的得1分，否则不得分。(需附彩色打印件,否则不得分) |
|  |  |  | 不良信 誉扣分 | -2～0分 | 近1年来(自2018年7月1日以来)，被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内的，如实填报的扣1分； 近3年来(自2016年7月1日以来)，竞包人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，有行贿受贿行为未构成犯罪的，如实填报的扣1分。 有上述行为隐瞒不报的，一经查实，作否决投标处理，并视为竞包人提供虚假资料，按竞包人须知第3.6款处理。 |
|  |  |  | 信用信息评分 | -1～0分 | 详见信用信息评分内容 |

市场行为信用评分表：

| 信用信息评分内容 | 得分 |
| --- | --- |
| 竞包人信用信息情况 | 竞包人有正在被公示的与工程建设相关的不良行为记录。 | -0.25 |
|  | 投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | -0.25 |
| 拟派项目负责人信用信息情况 | 拟派项目负责人有正在被公示的与工程建设相关的不良行为记录。 | -0.25 |
|  | 拟派项目负责人投标截止日前一年内有与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 | -0.25 |
| 合 计 | -1 |

注：评标时对“竞包人及拟派项目负责人（总监）信用信息情况表”的真实性进行查询，查询以“湖州市公共资源交易信用信息查询平台”为主，不限于其他渠道经查证属实的信用信息。

续上表

| 评审因素与评分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |
| e. | 检查的目的、检测内容、方法 | 5分 | 检查的目的、检测内容、方法 | 4~5分 | 基本分4分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| f. | 项目管理、检查的重点、难点分析 | 9分 | 本项目管理、检查的重点、难点分析 | 6~9分 | 基本分6分，视方案优劣酌情加分，最多加3分。 |
| g. | 质量保证措施及服务方案 | 5分 | 质量保证措施及服务方案 | 4~5分 | 基本分4分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| h. | 安全防护措施（包括工程事故预警机制、排查过程安全保证措施） | 8分 | 工程事故预警机制 | 3~4分 | 基本分3分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
|  |  |  | 排查过程安全保证措施 | 3~4分 | 基本分3分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| i. | 廉政保证措施 | 3分 | 廉政保证措施 | 2~3分 | 基本分2分，视方案优劣酌情加分，最多加1分。 |
| j. | 竞包价 | 20分 | 竞包价的确定：竞包价＝报价函文字报价 |
|  |  |  | 评标基准价的确定：通过第一信封（商务及技术文件）评审且第二信封 （报价清单） 通过初步评审和算术性修正的竞包报价不低于投标控制价75%（含）的所有竞包人竞包价作算术平均，将该平均值作为评标基准价。 评标基准价由评标委员会计算、 复核并签字确认。 除计算差错外，确认后的评标基准价在本次发包期间保持不变。 计算差错， 仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计竞包人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |
|  |  |  | 竞包价得分计算公式为： (1)如果竞包人的竞包价>评标基准价，则竞包价得分＝F－(竞包人竞包价－评标基准价)/评标基准价×100× E1； (2)如果竞包人的竞包价≤评标基准价，则竞包价得分＝F＋(竞包人竞包价－评标基准价)/评标基准价×100× E2。 其中，F是竞包价所占的评分满分值；E1是竞包价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2竞包价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 F=20, E1=E2=0.5 竞包价最低得分为0分。 竞包价得分计算保留两位小数。 |

续上表

| 需要补充的其他内容： |
| --- |
| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| 1 | 评标方法 | 第1条细化为： 1.1评标办法 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足发包文件实质要求的竞包文件，按照评标办法的规定，独立评分并署名。各竞包人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对竞包人进行排名。如最终得分相同时，则竞包文件第一信封（商务和技术文件）得分较高的优先。竞包文件第一信封（商务和技术文件）得分也相同时，以评标时采纳的信用评价结果高的优先；信用评价结果也相等的，以竞包报价低的优先；竞包报价也相同时，以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向竞包人进行书面询问核实，未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，竞包人放弃接受询问核实机会的除外（竞包人所留联系方式无法联系上，在60分钟内竞包人不参加询问核实或未出具答复意见的）。 “评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询标程序，其竞包文件作否决处理。 除此之外发包文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。 |

## 1. 总则

本次评标采用综合评估法，评标委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐承包候选人，或根据发包人授权直接确定承包人。

## 2. 评标程序和评审标准

# 2.1  评标程序

评标工作按以下程序进行：

2.1.1  第一信封资格审查；

第一信封初步评审；

第一信封澄清（如果需要）；

第一信封详细评审。

2.1.2  第二信封初步评审；

第二信封算术性修正；

第二信封澄清（如果需要）；

第二信封详细评审。

2.1.3  综合评价，推荐承包候选人。

2.1.4  编写评标报告。

# 2.2  第一信封资格审查

评标委员会首先对竞包人提交的资格审查表进行审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过资格审查的标准见“评标办法前附表”。

评标委员会可以要求竞包人提交第二章“竞包人须知”第3.5.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

# 2.3  第一信封初步评审

评标委员会对通过资格审查的竞包文件第一信封（商务及技术文件）进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

# 2.4  第一信封澄清

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中含义不明确、 对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超过竞包文件的范围或者改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。

评标委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。凡超出发包文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

# 2.5  第一信封详细评审

评标委员会只对通过初步评审的竞包文件第一信封（商务及技术文件）进行详细评审。评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素和评分值进行独立评分（保留一位小数）并署名，并且计算出各竞包人的商务和技术得分。所有评委评分的算术平均值为第一信封（商务及技术文件）的最终得分（保留两位小数）。

# 2.6  第二信封开标

第一信封（商务及技术文件）评审结束后，发包人将按照第二章“竞包人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过竞包文件第一信封（商务及技术文件）评审的竞包文件第二信封（报价清单）进行开标。

# 2.7  第二信封初步评审

评标委员会对通过竞包文件第一信封（商务及技术文件）评审的竞包文件第二信封（报价清单）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步评审的标准见“评标办法前附表”。

# 2.8  第二信封算术性修正

评标委员会对通过竞包文件第二信封（报价清单）初步评审的竞包人的竞包报价进行校核，并对其中的算术性错误予以修正。修正的原则如下：

(1) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

(3) 合价金额累计与总价金额不一致的，以合价金额为准，修正总价金额。

# 2.9  第二信封澄清

算术性修正后的报价如果与竞包人原报价不同，评标时将书面通知竞包人进行澄清，竞包人应确认算术性修正后的报价；如竞包人拒绝确认，则其竞包文件将不予评审，作否决投标处理，同时没收其投标担保及同期银行存款利息。修正后的最终竞包报价仅作为签订合同的一个依据，不参与竞包价得分的计算。

修正后的最终竞包报价若超过最高投标限价（如有），竞包人的竞包文件作否决投标处理。

# 2.10  第二信封详细评审

计算所有通过第二信封（报价清单）初步评审以及算术性修正后的竞包人的竞包价得分。竞包价得分的计算方法见“评标办法前附表”。

# 2.11  评标排序

评标委员会成员应当按照评标办法的规定，独立评分并署名。各竞包人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按照综合得分由高到低的顺序，评标委员会对竞包人进行排名。如最终得分相同时，则竞包文件第一信封（商务和技术文件）得分较高的优先。竞包文件第一信封（商务和技术文件）得分也相同时，以评标时采纳的信用评价结果高的优先；信用评价结果也相等的，以竞包报价低的优先；竞包报价也相同时，以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。

# 2.12  评标结果

评标委员会应当在评标工作完成后，按“评标办法前附表”规定的人数推荐承包候选人并向发包人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

发包人在编制发包文件时，对通用合同条款不应进行任何改动，如果有不同要求应按照专用合同条款的编写原则在专用合同条款中进行补充、细化或约定。

# 1．定义与解释

#### 1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1  项目   发包人建造工程和委托试验检测单位提供检测服务的对象，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.2  工程   为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.3  服务   检测人根据试验检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务，亦称检测服务。

1.1.4  发包人  委托检测人提供检测服务的建设项目法人或其指定的负责管理建设项目的代表机构，具体情况在专用合同条款中指明。

1.1.5  承包人  与发包人签订施工合同协议承担工程施工任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

1.1.6  检测人  与发包人签订试验检测合同，承担工程试验检测任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。根据上下文的内容，亦指检测人根据试验检测合同派驻项目现场履行检测服务的机构。

1.1.7  试验检测合同  指由合同协议书及附件、中标通知书、竞包文件、专用合同条款、通用合同条款、技术规范和要求、双方签认的澄清文件等组成的受法律保护并确定当事双方权利、义务关系的协议。

1.1.8  书面形式  指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9  日   即日历日。

1.1.10  月  根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11  正常检测服务  指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的试验检测工作。

1.1.12  附加检测服务  指除正常检测服务范围以外的试验检测工作。

#### 1.2解释

1.2.1  试验检测合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对检测合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成试验检测合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  竞包函。

1.2.3.4  专用合同条款。

1.2.3.5  通用合同条款。

1.2.3.6  试验检测技术规范和要求。

1.2.3.7  在专用合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

# 2．检测人的义务

#### 2.1  检测服务的形式、范围与内容

2.1.1  服务形式

检测人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置试验检测的组织机构并满足合同要求。发包人对检测人的服务形式具体要求在专用合同条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  检测服务的工程范围：在专用合同条款中约定。

2.1.2.2  检测服务的工作范围：检测人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述检测服务。

（1）正常检测服务的范围：除非专用合同条款另有约定，正常检测服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常检测服务期限内，对工程进行工作范围（已标价报价清单所列试验检测项目）内的试验检测。

（2）附加检测服务的范围：包括但不限于：①由于非检测人（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的检测服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加检测服务；②发包人书面提出正常检测服务范围以外的检测服务要求，检测人完成此项服务应视为附加检测服务；③发包人书面提出试验检测合同约定的工作范围以外的试验检测工作，检测人完成此项工作应视为附加检测服务；④发包人书面提出高于试验检测合同约定的服务目标，检测人为完成此目标而增加的投入应视为附加检测服务。

2.1.3  服务内容

检测人应按照合同规定的内容开展检测服务。

2.1.4  服务要求

检测人应于每月25日前向发包人报送试验检测情况月报告。发包人须根据《浙江省公路水运工程试验检测管理办法》的规定，在专用合同条款中明确具体要求。

检测人应根据本合同条款2.1.1项要求的服务形式完成本次发包所有试验检测项目。检测人对各试验检测项目的试验检测方案在实际合同履行中可根据发包人要求作适当调整。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权应在专用合同条款中约定。

#### 2.2  检测服务的依据

2.2.1  适用的法律、法规、规章。

2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程；浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

2.2.3  试验检测合同。

2.2.4  工程设计文件和图纸。

2.2.5  工程实施过程中有关的函件。

#### 2.3  试验检测职责

2.3.1  检测人应本着“科学、客观、严谨、公正”的原则，按照国家和行业有关标准、规范、规程，出具工程实体检测和外观检查评定报告。

2.3.2  检测项目负责人必须得到该单位法人的书面授权。

#### 2.4  试验检测人员

2.4.1  检测人为本项目配备的试验检测人员，应能够胜任试验检测合同约定的检测服务工作，检测人配备的重要试验检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足发包文件的要求，除非专用合同条款另有约定。

2.4.2  为了进行检测服务，检测人应在竞包文件中授权项目负责人代表检测人全面履行试验检测合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3  检测人因工作安排或其他原因，需要更换本项目的重要岗位试验检测人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的试验检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5  发包人有权以书面形式要求检测人更换不能按照试验检测合同的约定进行检测服务的派驻人员。

2.4.6  检测人为本项目配备的项目负责人、技术负责人及重要岗位试验检测人员，必须根据本合同条款2.1.1项要求满足现场试验检测。

#### 2.5  试验检测设备

检测人应投入竞包文件中所列的试验检测仪器、设备及设施。尽管检测人已按照竞包文件所列的试验检测仪器设备投入本项目，若发包人认为投入的仪器设备仍不足以满足检测服务的需要而影响了对工程质量及进度的控制时，发包人有权要求检测人增加仪器设备的投入，因此而增加的费用视为已包含在其竞包报价中，发包人将不另行支付。

#### 2.6  联合体

2.6.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

2.6.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

2.6.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

2.6.4 联合体牵头人应按本合同规定代表联合体向发包人提交全部合格的工程实体检测和外观检查评定报告。

2.6.5 未经发包人事先同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

#### 2.7  环境保护

检测人在检测过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

#### 2.8  保密

在专用合同条款约定的时间内，未经发包人的书面同意，检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

# 3．发包人的义务

#### 3.1  试验检测工作条件

发包人应按照试验检测合同约定向检测人提供履行检测服务所必需的工作条件。

#### 3.2  文件和资料

发包人在试验检测合同生效之日起，且在取得相关文件、资料7日内，向检测人免费提供与本试验检测项目相关图纸、工程地质勘察报告、试验检测相关用图等资料（复印件）各1套。

#### 3.3  协助

发包人在工程所在地对检测人提供进场试验检测的相关条件，解决非检测人原因而发生意外事件时，试验检测工作人员的撤场和相关事宜；并避免或解决检测人根据试验检测合同进行检测服务而导致的第三方的干扰或收费(不含税金)。

#### 3.4  代表

发包人应在专用合同条款中明确一名授权代表，与检测人的授权项目负责人建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知检测人。

#### 3.5  授权通知

发包人必须将履行检测服务的检测人及发包人授予检测人的职责权力，及时用书面形式通知第三方。

#### 3.6  支付费用

发包人须按合同约定向检测人支付检测服务费用。

# 4．责任和保障

#### 4.1  检测人的违约及赔偿责任

4.1.1  检测人的违约

4.1.1.1  检测人违反试验检测合同的约定，将检测服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2  检测人未能按照竞包文件的承诺配备满足检测服务需求的人员或设备。

4.1.1.3  检测人不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4  检测人未按试验检测操作规程进行试验检测或试验检测数据不准确造成工程质量隐患。

4.1.1.5  出具虚假工程实体检测和外观检查评定报告。

4.1.1.6  违反专用合同条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向检测人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向检测人课以专用合同条款中约定的违约金，并可在21日内发出第二次通知终止合同。在4.1.1.1目或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

4.1.2  检测人的违约赔偿责任

检测人违反试验检测合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用合同条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金 = 发包人直接经济损失 × 检测人应承担责任的比例

检测人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果检测人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

检测人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

#### 4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反试验检测合同的约定并造成检测人的经济损失，应向检测人赔偿，除非专用合同条款另有约定，发包人应据实赔偿检测人的直接经济损失。

#### 4.3  赔偿责任的期限

发包人或检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是检测人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

#### 4.4  赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用合同条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

检测人的累计赔偿限额为检测服务费总额，当达到此限额时，发包人在按规定报备后有权单方面终止试验检测合同，没收检测人的履约担保。

发包人赔偿检测人的直接经济损失的累计限额为检测服务费总额。

#### 4.5  保障

4.5.1  在检测人不违反有关法律、法规和合同约定的前提下，发包人应保障检测人免受因履行本试验检测合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2  检测人在签订试验检测合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果检测人无正当理由全部或部分不履行本试验检测合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。

4.5.3  检测人完成了所有检测任务，提交工程实体检测和外观检查评定报告并通过了发包人验收后的14日内，发包人向检测人返还履约担保。

#### 4.6  保险

检测人应在检测服务期内，自费办理本项目试验检测人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

# 5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

#### 5.1  试验检测合同协议书的生效

试验检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

#### 5.2  检测服务的时间和期限

检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成检测服务。如果非检测人的原因，致使检测服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

#### 5.3  试验检测合同的终止

试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

#### 5.4  试验检测合同的变更

5.4.1  任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本试验检测合同进行变更。

5.4.2  发包人可书面要求改变本合同条款第2.1款和试验检测合同约定的检测服务的形式、范围与内容，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的检测服务工作量或工作时间，其费用按专用合同条款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4  在签订本试验检测合同后，因物价变动等因素而引起检测服务费用的变化，发包人应按专用合同条款的约定进行调整。

5.4.5  在签订本试验检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起检测服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

#### 5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1  出现根据本试验检测合同的约定不应由检测人负责的情况，且该情况已使检测人不能继续履行全部或部分检测服务时，检测人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的检测服务工作量或延长的服务时间，发包人应按专用合同条款约定进行调整。

5.5.1.2  全部检测服务已无法继续履行时，检测人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本试验检测合同，因此增加的检测服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除试验检测合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指检测人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2  发包人要求检测人全部或部分暂停检测服务或解除本试验检测合同时，必须在56日之前发出书面通知。检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分检测服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3  检测人无正当的理由，未根据试验检测合同的约定履行全部或部分检测服务，发包人可书面要求检测人予以解释。若检测人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，并按规定报备后可单方面解除本试验检测合同，并视情况没收检测人的全部或部分履约担保。

5.5.4  发包人拖延支付检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停检测服务已超过6个月，检测人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，检测人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本试验检测合同或自行暂停全部或部分检测服务。因此增加的检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5  试验检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

#### 5.6  转让和分包

5.6.1 检测人不得将本合同规定的试验检测任务转包。

5.6.2 经发包人同意和批准，检测人可将试验检测中跨专业或者有特殊要求的试验检测工作进行分包。

5.6.3 分包人的资质和能力均应与其承担的工程规模和标准相适应，分包人不得再将该分包项目再次分包或转包。

5.6.4 即使发包人同意分包，也不应解除检测人根据合同规定应承担的全部责任和义务，检测人和分包人应就分包人的工作对发包人负连带责任。

5.6.5 任何分包合同须在签订之日7天内报发包人备案。

5.6.6 发包人对检测人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

# 6．检测服务的费用与支付

#### 6.1  检测服务费用内容

检测服务费用指为完成合同所列试验检测工作所需一切费用。

#### 6.2  检测服务费计费方法

检测服务费用由正常检测服务和附加检测服务两个方面的试验检测费用组成。

6.2.1  正常检测服务的费用

正常检测服务费用指为完成正常检测服务所需费用。

#### 6.3  支付

6.3.1  动员预付费

为使检测服务能够及时开展，发包人应在试验检测合同签订后7日内按检测服务费总额的10﹪向检测人支付动员预付款，但专用合同条款另有约定的除外。

6.3.2  履约担保

6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照竞包人须知第7.3条和试验检测通用合同条款第4.5.2项、第4.5.3项执行。

6.3.3.2  发包人没收检测人的全部或部分履约担保时，不影响检测人根据试验检测合同应当得到的其他款项的支付。

6.3.3  违约金和赔偿金

6.3.3.1  根据试验检测通用合同条款第4.1款确定的检测人对发包人的赔偿金额，经双方确认后由发包人从对检测人的当期日常支付中扣回，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。

6.3.3.2  根据试验检测通用合同条款第4.2款确定的发包人对检测人的赔偿金额，经双方确认后应由发包人在当期日常支付中向检测人支付，如双方有争议的，根据通用合同条款第8条处理。

6.3.4  支付担保

6.3.4.1  发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用合同条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给检测人。

6.3.4.2  支付担保的开具机构应与履约担保开具机构相同级别。除非在专用合同条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3  支付担保的有效期应至发包人按照通用合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。

6.3.5  支付方式

发包人按月向检测人支付检测服务费。检测人于每月7日前将上月检测服务费支付申请报发包人，发包人应在收到试验检测支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付检测服务费。本条款在专用合同条款另有约定的除外。

（1）正常检测服务费用按月支付，检测数量以实际完成并经发包人确认的数量为准；

（2）附加检测服务费用经双方协商确认后，按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）依据通用合同条款第7.3款约定对检测人的奖励，发包人应于对检测人的当期支付费用中一次性支付。

（4）报价清单100章费用的支付按专用合同条款约定执行。

6.3.6  动员预付款的扣回

动员预付款在检测服务费支付的累计金额达到“签约合同价”的30﹪时开始抵扣，全部动员预付款应在检测服务费累计支付到“签约合同价”的80﹪时扣完。

6.3.7  结算

在检测阶段检测服务工作结束后7日内，检测人应将至交工证书申请之日前实际发生的检测服务费用，扣减动员预付款和检测人赔偿金后余额的支付申请报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向检测人支付费用。

6.3.8  检测服务费用的支付期限

发包人在收到检测人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付检测服务费用。发包人在约定的期限内，未向检测人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金。除非专用合同条款另有约定，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期活期存款计算相应的利息作为违约金，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4项约定的检测人的权力。

6.3.9  支付争议

发包人对检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到检测人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对检测人其他应得款项的支付。

#### 6.4  货币

除专用合同条款另有约定外，发包人支付检测人履行检测服务的费用一律采用人民币支付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用合同条款中约定。

# 7．其他

#### 7.1  合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和检测人均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

#### 7.2  语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本试验检测合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于本试验检测合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。

#### 7.3  奖励

由于检测人提出的合理化建议降低了工程造价、消除了安全隐患或产生了经济效益，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

#### 7.4  利益矛盾

未经发包人书面同意，检测人不得获取本试验检测合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本试验检测合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

#### 7.5  版权

7.5.1  对检测人拥有版权并已用于本检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经检测人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5.2  如果在专用合同条款中没有另外约定，则检测人有权出版与本项目或本工程检测服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

#### 7.6  通知

本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

# 8．争端的解决

双方在履行本试验检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用合同条款的约定，申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节  专用合同条款

本专用合同条款是依据通用合同条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行补充、细化或约定，在执行过程中以此为准。

### 定义与解释

1.1.1  项目

项目名称：南浔区公路局2019年桥梁定期检查项目；

1.1.2  工程

工程地点：湖州南浔区；

试验检测标段划分情况：设1个检测标段。

1.1.4  发包人

发包人名称：湖州市南浔区公路管理局。

1.2.3.7 构成本合同组成部分的其他文件   ∕   。

### 2．试验检测人的义务

2.1.1  服务形式

检测人的服务形式： 定期检查

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  试验检测服务的工程范围：南浔区公路管理局管养的X005浔练线岂风大桥左右桥、花林大桥左右桥4座桥梁；X048湖浔大道K6+994～K33+513路段62座桥梁，共66座桥梁8808.58延米总长的桥梁定期检查项目并编制定检报告.

2.1.3 试验检测服务的内容

检查服务期：4个月

（1）计划外业检测时间：2020年2月19日～2020年4月30日；

（2）计划报告编制时间：2020年6月5日前向发包人提交报告初稿，经发包人组织的专家评审会通过后2020年6月19日前向发包人提交书面的正式报告。

桥梁定期检查内容按《公路桥涵养护规范》和《公路桥梁技术状况评定标准》、《浙江省公路桥梁定期检查和特殊检查报告编制范本（试行）等现行规定和要求执行，主要内容为（不限于）：

( 重点检查部位及详细检查内容

桥梁结构外观质量重点检查部位

| 序号 | 桥型 | 重点检查部位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 上部结构 | 下部结构 |
| 1 | 简支桥梁 | 跨中截面 支点截面 | 地基冲刷 河床断面调查 基础位移及沉降 |
| 2 | 连续桥梁、连续刚构 | 跨中最大 内支点截面 L/4截面 |  |
| 3 | 悬臂桥梁、T型刚构 | 锚固跨跨中截面 支点截面 挂梁跨中截面 |  |
| 4 | 拱桥 | 拱顶截面 拱脚截面 刚架拱上弦杆跨中截面 吊杆及锚头 钢管混凝土混凝土填充密实度 双曲拱、刚架拱横向联系 |  |
| 5 | 斜拉桥 | 主梁跨中截面 主梁支点截面 斜拉索及锚头 斜拉索防护层 |  |

钢筋混凝结构外观质量详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 有无蜂窝麻面、破损、露筋、锈蚀、剥落、渗漏 |
|  |  | 板梁铰缝是否开裂、破损、渗漏 |
| 2 | 裂缝 | 跨中、支点截面及附近梁体有无结构受力裂缝 |
|  |  | 板梁底面有无纵向裂缝 |
|  |  | 有无混凝土收缩和温度裂缝 |
|  |  | 测量裂缝长度，典型裂缝宽度和超限裂缝深度 |
|  |  | 重点检查结构受力裂缝 |

墩台外观质量详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 有无蜂窝麻面、破损、露筋、锈蚀、剥落、渗漏 |
| 2 | 裂缝 | 墩台有无基础不均匀沉降产生的开裂 |
|  |  | 墩台有无混凝土收缩和温度裂缝 |
|  |  | 墩台有无大面积龟裂 |
|  |  | 测量裂缝长度，典型裂缝宽度和超限裂缝深度 |
|  |  | 重点检查结构受力裂缝和基础沉降产生的裂缝 |
| 3 | 稳定性 | 检查墩台是否有倾斜、滑移迹象 |

橡胶支座外观质量详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合 | 台顶是否清洁，橡胶板表面是否清洁 |
| 2 | 梁体位移 | 线位移是否受阻，水平纵向位移是否超限 |
|  |  | 角位移是否受阻，转角是否超限 |
| 3 | 橡胶板 | 是否有过大剪切变形和压缩变形，记录变形方向和剪切角 |
|  |  | 是否有不均匀鼓包、开裂，记录裂缝数量、长度和宽度 |
|  |  | 是否有局部脱空或脱空 |
|  |  | 是否有钢筋外露 |
|  |  | 位置是否发生偏移，记录偏移方向和偏移量 |
| 4 | 钢垫板 | 防护涂层有无鼓包、起皮、脱落 |
|  |  | 是否水平，有无脱空和错位 |
| 5 | 支承垫石 | 有无破损、开裂、积水、露筋、锈锈 |

桥面系及附属设施详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装 | 桥面是否平顺，有无破损、开裂、鼓包、车辙、积水 |
| 2 | 桥头平顺 | 台后填土有无沉降、挤压隆起，桥头有无跳车 |
| 3 | 排水设施 | 泄水管是否完整，有无缺失、残缺、堵塞等 |
|  |  | 梁端缝是否漏水 |
|  |  | 桥面纵横坡是否标准、顺畅 |
| 4 | 伸缩缝 | 伸缩缝有无堵塞、翘曲变形、碎边、高差、漏水 |
| 5 | 人行道、栏杆 | 破损、缺失、断裂、错位、剥落、锈蚀、扭曲变形 |
| 6 | 锥坡挡墙 | 滑移、下沉、开裂，挡墙是否倾斜、变形、开裂 |
| 7 | 标志、标线 | 损坏、老化、失效 |

斜拉桥（拱桥吊杆）拉索详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 斜拉索（吊杆） | 钢丝、锚具锈蚀，截面削弱，滑移变位，涂层损坏，锚头损坏 |
| 2 | 护套 | 漆膜损坏，护套裂缝，护套锈蚀，防护层破损，护套上端浆液离析不凝固，护套密封不严，渗水 |
| 3 | 锚具 | 锚杯积水，锚具内潮湿，防锈油结块，锚具锈蚀 |
| 4 | 减震装置 | 减震措施是否损坏失效 |

钢管混凝土拱肋详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢管混凝土 | 焊缝开裂，腐蚀生锈，管内混凝土填充不密实或脱空，构件扭曲变形、局部损伤 |
| 2 | 防护层 | 涂层损坏、裂纹、起皮或剥落 |

检查要求为：

定期检查以目视观察为主，辅以必要的测量仪器和桥检车等设备，如水准仪、经纬仪、裂缝镜、望远镜、照相机、活动梯、活动支架（或桥梁检查车）等。常用方法有眼看检查、敲打检查、使用测量仪器、工具、涂敷剂进行检查等。要求如下：

（1）检查时间：按发包人规定的时间内对每座桥梁检查。

（2）桥梁病害：对发现的桥梁病害采用红漆进行有效标识，标识内容应包括检查日期、病害描述（病害长度、宽度、深度等），并作为长期跟踪观测点，以观测病害的发展变化。除常规照片外，还须对每处病害进行拍照存档。

（3）水中跨检查：对每座桥的水中跨检查时，应采用桥检车或搭设检测平台进行检查，检查完成后应及时通知发包人，经发包人复检后检测平台才能拆除，否者发包人有权要求重新进行检查。

（4）检查资料：桥梁检查应进行较为全面的外观检查和必要的检查测试，掌握桥梁基本技术状况，并对桥梁结构损伤和病害的发生部位、严重程度、分部数量等进行详细的调查、检查测试和描述记录。检查结束后，现场校核桥梁基本数据，按要求填写桥梁定期检查记录表（附缺损及病害处照片）和桥梁基本情况表，对桥梁的技术状况进行评定，并向管理部门提供检查资料4粉和检查报告u盘存档。检查报告是对检查工作的汇总，应有详细的桥梁结构损伤和病害的描述和主要损伤和病害部位的照片，分析摸清损伤及病害发生的原因，分析其对结构造成的不利影响，并提出相应的处治措施建议。检查报告的内容应包括检查情况说明、检查结果综述、具体检查资料、维修保养计划及进一步需特殊检查的桥梁清单等。在定期检查过程中，应按要求同步及时进行资料整理，随时接受发包人的检查。

（5）安全：检测人上路及进行桥检查时应取得发包人监控中心、路政、交警部门和当地公安机关的同意或配合，设置专职安全负责人负责疏导检查区域的交通，检查中严格按照GB5768-2009规范及交警要求设置交通安全标志，所有上路检查人员应穿着反光警示背心，配戴安全帽。通航口检查应取得海事部门同意，设置专职安全负责人负责疏导检查区域的水上交通，检查中严格按照相关规范及港航部门要求设置安全标志，所有检查人员应穿着警示标志及救生服等安全措施，已确保安全。采用接触式检查，检查中应严格按照相关规范进行。

承包人应自配手持或车载对讲机，及时与发包人监控中心保持联系，无条件服从发包人监控中心的指令。

2.1.4  服务要求

(1) 检测人应本着严格试验检测、一丝不苟的原则，以定期检测合同文件为依据，独立、公正地开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。

(2) 建立完善、有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定或校准。

(3) 建立健全档案管理制度，定期检测资料及时整理和归档，建立一桥一报告归档整理，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容真实、完整、规范。

(4) 检测人应对定期检测数据的真实性负责。

（5)外业检测时间：须在2020年4月30日之前完成。

（6）计划报告编制时间：须在2020年6月5日前向发包人提交报告初稿。

（7）经发包人组织的专家评审会通过后2020年6月19日前向发包人提交书面的正式报告。

(8) 检测人应按发包人指示对有疑问检测项目进行验证。

（9）涉及检测内容或增减项目，承包人须经发包人书面的确认后方可进行检测，否则发包人将不予认可。

2.1.5  发包人对检测人的授权

发包人对检测人的授权：                        ∕                     。

### 2.3 试验检测职责

本款第2.3.1项内容细化为：

2.3.1除合同另有规定外，检测人应本着严格实施、热情服务、一丝不苟的原则，严格执行交通运输部技术标准、规范，按照本项目合同文件规定履行服务工作，包括但不限于以下职责：

（1）检测人应根据本项目的具体情况，按照国家、交通部关于定期检测方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本项目定期桥梁检测等工作。

（2）检测人应在签订合同后，在发包人规定的时间内，根据现行技术标准、规范以及发包人的要求，向发包人提交详细的定期检测方案，并由发包人组织对定期检测方案进行评审，评审通过后方可开始本项目的实施。检测方案编制与评审等费用由检测人含入竞包报价中，发包人不另行支付。

（3）检测人应按照有关规定做好定期检测的质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强项目实施的全过程质量控制，建立完整的实体检测和外观检查报告编制的复核审核制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的定期检测质量负责。

（4）在定期检测工作开展前须按规定办理交警、路政等部门的相关审批手续。在检测过程中维护车辆的正常行驶，按照有关安全生产相关规定做好封道及交通组织维护工作，当采取单车道区域性、借道、临时性封闭时，封闭时间以交警、路政部门审批同意时间为准。

（5）承包人在进行定期检测时，应确保公路、桥梁的安全畅通，避免对相交叉的公路（如有）、铁路（如有）、航道（如有）等正常运行造成影响，如造成被检公路或桥梁或相邻的公路、铁路、航道等的设施设备的损坏、损伤，或第三方的安全事故，引起的一切责任和索赔、赔偿、诉讼以及其它费用均由检测人自行承担。

（6）检测人须在项目实施过程中采取防尘措施，发包人有权进行监督，并向检测人提出整改要求。如果由于检测人未采取必要措施导致或引发的有关罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任均由检测人负责承担。

2.4.1  发包人对检测人为本项目配备的检测人员的其他要求        ∕       。

#### 2.6保密  本项目、本工程、本试验检测合同有关的资料保密时间为：永久。

### 4．责任和保障

### 4.1  检测人的违约及赔偿责任

4.1.1.6检测人的其他违约责任：

（1）自中标开始至检测阶段结束，检测人违约调换项目负责人、技术负责人、试验检测工程师、试验检测员的；

（2）试验检测人员不能胜任本职工作，而检测人又不能按发包人要求及时更换的；

（3）项目负责人、技术负责人的休假未经发包人书面同意，其它试验检测人员休假未经项目负责人批准而影响试验检测工作的；

（4）在接到承包人书面申请检测约定时间后的24小时内未到现场，且过后又没有进行复检而造成质量问题的；

（5）试验检测人员严重失职导致质量、安全或环保事故发生的；

（6）试验检测人员有吃拿卡要或其它不良行为的。

因检测人违约，发包人对检测人课以违约金的计算方法：

- 有4.1.1.1情形，每次课以5%的违约金，发生2次及以上的，发包人有权终止合同；

- 有4.1.1.2情形，发包人有权购买任何未按承诺配备的设施、设备和物品及其安装

和服务，费用均由检测人负担，并在中期支付中将此款扣除；人员未按承诺进场试验检测，每人次课以5000元的违约金。

c. 有4.1.1.3情形，每次课以20000元的违约金；

d. 有4.1.1.4情形，每次课以5000元的违约金；

e. 有4.1.1.5情形，每次课以5%的违约金，发生2次及以上的，发包人有权终止合同；

d. 有4.1.1.6（1）情形，每人次课以50000元的违约金；

e. 有4.1.1.6（2）情形，每人次课以10000元的违约金；

f. 有4.1.1.6（3）情形，每人每天课以5000元的违约金；

g. 有4.1.1.6（4）情形，每次课以10000元的违约金；

h. 有4.1.1.6（5）情形，每次课以5000元的违约金；

i. 有4.1.1.6（6）情形，每次课以5000元的违约金。

j. 如在安全管理工作中存在措施不力、管理不善等现象，将视情节轻重，每次课以1000-5000元的违约金。

违约金在履约担保或支付的试验检测服务费中扣除（给发包人造成经济损失的，按合同通用条款4.1.2项规定另行承担赔偿责任）。

### 5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

### 5.4  试验检测合同的变更

5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了检测人履行试验检测服务，检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按6.2款约定进行调整，检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4发包人对在试验检测合同有效期内因物价变动而导致试验检测服务费增减的补偿不予考虑。

5.4.5在签订本试验检测合同后，因国家或地方法律、法规变动而引起试验检测服务费用的增减不予考虑。

### 5.5  试验检测合同的暂停与解除

5.5.1.1  按6.2款进行调整。

5.5.1.2  按6.2款进行调整。

### 6. 检测服务的费用与支付

    - 支付方式

桥梁检测完成初检报告支付至50%的签约合同价，书面检测报告通过评审并提交书面检测成果文件后支付至100%签约合同价。

### 7．其他

### 7.3  奖励

检测人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人对检测人的额外奖励办法：              /             。

履约考核的具体办法：           /         。

### 8．争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端通过直接协商和谈判未能解决的，当事人任何一方可向 湖州仲裁委员会提请仲裁。

### 9．补充条款

需补充的其他条款：无

## 第三节  合同附件格式

（本格式编排在发包文件中，供竞包人参考，投标时不需填写）

附件一：合同协议书格式

合 同 协 议 书

本协议书由 （发包人全称） （下称“发包人”）为一方，与（检测人全称）（下称“检测人”）为另一方于______年____月____日共同订立。

鉴于发包人已通过招投标确定检测人为　       （项目名称）        提供服务，主要服务内容：                      。并已接受了检测人就此提交的竞包文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

1、本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。组成合同的各个文件按以下次序，以在先者为准。

(1) 本合同协议书及附件（含廉政合同、安全生产合同及合同谈判中澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 竞包函；

(4) 专用合同条款（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

(5) 通用合同条款；

(6) 试验检测技术规范和要求（含发包文件补遗书中与此有关的部分）；

(7) 试验检测实施方案；

(8) 已标价的报价清单；

(9) 资格审查资料；

(10) 构成本合同组成部分的其他文件。

3、本合同的检测服务费用总额为人民币（大写）          元（￥          元）。

4、服务期：          。

5、发包人在此同意按照本合同规定的期限和方式，向检测人支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

6、检测人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本合同的规定履行检测服务。

7、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。检测服务工作全部完成并通过发包人对试验检测报告的认可，同时检测服务费用按照合同的规定全部结清后，本协议书自动失效。

8. 本协议书正本一式两份，合同双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本八份，双方各执四份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（单位全称）     （盖章）       检测人：（单位全称）（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或                                  或

其授权的代理人   （签名）              其授权的代理人   （签名）

单位地址：                        单位地址：

邮    编：                        邮    编：

联系电话：                        联系电话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

签订日期：     年   月   日       签订日期：     年   月   日

附件二：廉政合同格式

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （项目名称）的发包人           (发包人全称，以下简称“甲方”)与该工程检测人              (检测人全称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

(二) 严格执行　       （项目名称）        试验检测合同文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本试验检测合同有关的试验检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在试验检测中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由乙方或乙方工作人员个人支付的费用等。

(六) 乙方工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动。

第四条  违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路水运试验检测市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第七条  本合同作为　       （项目名称）        合同的附件，与试验检测合同具有同等

的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲     方：（单位全称）（盖单位章）    乙    方： （单位全称）（盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或                                   或

其委托代理人   （职务）                其委托代理人   （职务）

（姓名）                               （姓名）

（签字）                                （签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：                                 日期：

甲方监督单位：（单位全称）（盖单位章） 乙方监督单位：（单位全称）（盖单位章）

附件三：安全生产责任合同格式

安全生产责任合同

为在  　       （项目名称）        合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         （全称）            （以下简称“甲方”）与检测人    （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）与《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS 205-1-2008）有关安全生产的规定，认真执行。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从项目负责人到生产人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏，人人有责。项目负责人是项目安全生产的第一责任人。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、所有试验检测设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6、试验检测过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，现场必须具有相关的安全标志牌。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，工程交工验收后失效。

甲       方：  （单位全称）（盖章）    乙     方：  （单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                                             法 定 代 表 人

或                                    或

其授权的代理人：     （职务）          其授权的代理人：     （职务）

（姓名） （签字）                      （姓名）（签字）

地  址：                             地 址：

电  话：                             电 话：

日  期：                             日 期：

附件四：履约保函格式

履约保函

致：     （发包人全称）

鉴于  （检测人全称）  （下称“检测人”）与 （发包人全称）（下称“发包人”）签订了　       （项目名称）         合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就检测人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额为人民币（大写）       元（￥        元）。

2. 本保函自              （生效日期）之日起生效，至          （失效日期）之日失效。

3. 在本担保有效期内，如你方认为检测人违反合同约定的义务给你方造成经济损失，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和检测人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：  （银行全称）  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （职务）

（姓名）

（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

# 第五章  试验检测技术规范和要求

本项目的试验检测工作符合国家有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的规定。

本项目的试验检测工作符合交通运输部及浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

检测人在试验检测工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的书面同意。

在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则检测人应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得发包人的书面同意。

优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。

检测人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

（1）《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（浙江省人民政府令第300号）；

（2）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

（3）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

（4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

（5）《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)；

（6）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；

（7）《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) ；

（8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004) ；

（9）《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

（10）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009) ；

（11）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001) ；

（12）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004) ；

（13）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004) ；

（14）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /TH21—2011）

（15）交通运输部、浙江省其它现行有关技术规范及规程；

（16）《浙江省公路桥梁定期检查和特殊检查报告编制范本（试行）；

（17）湖州市南浔区公路管理局桥梁工程项目施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的交工资料以及其它有关技术文件。

# 第六章  报价清单

# 1、报价清单说明

1.1本报价清单应与发包文件中的竞包人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

1.2本报价清单中所列检测数量是估算的数量，仅作为竞包报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量、合同条款规定的计量方法、报价清单的单价或总额价计算支付金额。

1.3报价清单中的检测项目单价参照浙江省物价局文件《浙江省交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准》（以下简称“收费标准”）等现行有效的收费标准执行；若《收费标准》中没有的项目单价，由竞包人根据人工费、机械设备费、企业管理费、利润和税金等内容进行组价。

1.4竞包人的报价中应包含各种税金、管理费等所有相关费用。

1.5报价清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

1.6除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

1.7符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中，未列子目的工程内容不予计量，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目工程的单价或合价之中，不再另行支付。

1.8报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

1.9安全生产费用应不低于投标总报价的 1.5%(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。

# 2、其他说明

2.1第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率为5‰（编制竞包文件时，事故次数暂按1次计列）。

除上述第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

2.2检测人应综合考虑本项目检查方案、方法的特殊性和不确定性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好检测设备、人员进场，必要时应切实加大设备、人力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在竞包价之中，发包人不另行支付，检测人应综合考虑各种相关因素进行报价。

2.3 检查期间车道封闭应按湖州市道路施工交通安全相关管理规定和交警、路政等管理部门的要求执行，应充分考虑其检查难度，方案编制、审批及相关设施等费用均包含在竞包报价之中，发包人不另行支付。涉航桥梁，应充考虑桥梁通航净空影响，所涉及相关审批均由承包人自行解决，费用不单独列支，应包含在工程量清单相关细目单价中。

2.4对于符合要求的竞包文件，在签订合同协议前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，按投标须知第23条规定修正。

2.5承包人应交纳的所有税金、工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费、检测设备保险费、交通组织管理费、以及检测报告评审会务费均由承包人承担并支付，不在报价中单独列支，承包人应包含在工程量清单相关子目的单价或总额价或费率中。

2.6本项目主要工程量详见发包文件工程说明，在检查期间，承包人不得以工程量变化或检查段落调整而要求进行单价调整。

5、报价清单

5.1报价清单表

报价清单

项目名称：                                         竞包人：

| 清单 第100章 总则 |
| --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-1 | 报告编制费 | 总额 | 1 |  |  |
|  | 清单 第100章合计 人民币 |

报价清单

项目名称：                                            竞包人：

| 清单 第400章 桥梁 |
| --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 401-1 | 桥梁定检 | 延米 | 8808.58 |  |  |
|  | 清单 第400章合计 人民币 |

5.2竞包报价汇总表

竞包报价汇总表

项目名称：                                          竞包人：

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 400 | 桥梁 |  |
| 3 | 第100章至第400章清单合计 |  |
| 4 | 竞包价 |  |

# 第七章  竞包文件格式

检查技术要求

目  录

第100章  总则

第101节  通则

第102节  工程管理

第103节   报告编制费

第400章  桥梁

第401节  桥梁定检

# 第100章  总  则

第101节  通  则

101.01 范围

本“检查技术要求”结合本工程特点编写，适用于湖州市南浔区公路管理局2018年桥梁定期检查工程的管理。

101.02 标准与规范

1、在工程实施中所采用的材料设备与工艺，应符合本规范及本规范引用的其他标准与规范的相应要求。

2、在工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。

3、对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量时，承包人应在42天前报经业主代表审批后，方可采用；否则，承包人应严格执行本规范。但这种标准，应不免除承包人根据合同条款规定的任何责任。

4、当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由业主作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优先考虑：

a.本“项目专用技术规范”

b.中华人民共和国国家标准。

c.有关部门标准与规范

101.03工程变更

1．桥梁定检过程中，出现下列情况时，可以进行工程项目的增减、局部更改、变动等工程变更。

( 1 ) 业主认为有必要提出的工程变更。

( 2 ) 检查中发现业主提供的资料有错误、遗漏者。

2．业主提出的工程变更，由业主向承包人下达变更令后执行。

3．承包人提出的工程变更，必须报经业主审查批准。

101.04计量与支付

1、计量

（1）承包人按合同条款办理的第三者责任保险，按总额根据保险公司的保单计量。

（2）承包人应交纳的所有税金（包括营业税、城市建设维护税和教育附加税）和工伤事故险保险费、人身意外伤害险保险费、检测设备保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2、支付

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单“101-1保险费”内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

3、支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 第三者责任险 | 总额 |

第102节  工程管理

102.01一般要求

(1) 按合同条款规定，承包人在接到中标通知书签订合同后，应在发包人规定的时间内，根据发包人明确的时间节点，提交详细检测工作大纲及进度计划，经发包人审核通过后方可开始本项目的实施，并作为发包人控制检测工作的依据。同时，承包人对已经检查的桥梁情况应及时整理简要的病害情况说明在每周末报告发包人，并向发包人报告下周检测工作计划安排，对于使用桥梁检测车进行检测的桥梁桥跨应特别标注出来，以方面发包人及时抽检、跟检。

(2) 承包人必须按照详细检测工作大纲及进度计划的要求确保人员及设备的投入并及时到位，发包人应依据合同条款督促其实施。

(3) 承包人在外业检测阶段，应按照发包人提供的格式要求，记录桥梁病害、无损检测情况等外业检测工作数据并保存好照片等资料，以方便发包人的抽检，在项目外业工作完成后，承包人应将现场记录原始资料整理复制一套提交业主代表。

(4) 本项目实行首件制度。开始检测后，先选定一座桥梁进行定期检查（公路局全程参与）并完成报告编制，上述工作均得到发包人认可后，方可全面开展检查。

(5) 在承包人提交检测报告后，发包人需对桥梁病害进行抽检或进一步核实，要求承包人提供桥梁检测车或搭设支架，承包人应无条件的，积极的做好现场配合工作。

(6) 承包人对桥梁的定期检查成果应及时编制书面报告，应及时提交发包人进行审查，对于发包人对报告提出的意见和建议，承包人应确保在发包人明确的时间期限前完成对报告的进一步修改完善。

(7) 承包人应按照有关规定做好定期检查的质量管理工作，建立健全质量保证体系，加强检测全过程的质量控制，建立完整的定期检查报告编制的复核审核制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的检测质量负责。

(8) 为确保湖州市南浔区公路管理局在大交通流量下，快速、安全和保持公路正常使用功能，是发包人、承包人必须遵循的原则，为此，项目的实施管理应符合下列要求：

(a) 除不可抗拒的自然灾害外，在任何情况下都应考虑公路的通行。

(b) 在公路上和公路用地范围内，作业人员必须着反光标志服，作业机械必须按标准涂以桔黄色，且按标准安装黄色警示灯。其所需费用应包括在相应的项目单价中，不单独计量支付。

(c) 对可能影响到现有公路行车安全、畅通的工程施工，承包人除先要取得业主、交通管理等部门的批准外，为了使车辆顺利通过作业区，应按有关规定，设置有关标志，建立相应的交通管理组织，争取交警管理部门的支持，配合交警做好交通管理工作，确保工程施工和行车两不误。

（d）涉航桥梁，应充考虑桥梁通航净空影响，检测前应取得当地海事部门同意，设置专职安全负责人负责疏导检查区域的水上交通，检查中严格按照相关规范及海事部门要求设置安全标志，所有检查人员应穿着警示标志及救生服等安全措施，已确保安全。

102.02 交通流计划和控制

1．承包人在安排和组织桥梁定检时，应注意尽量减少各种车辆之间与检查现场的干扰。

2．已有的各种道路应该向施工车辆开放。按照计划或业主的指示，承包人可以设置支线。在需要调节交通流的情况下，承包人可以向公共交通开放本工程的一部分，并且应该设置适当的照明、警告信号和标志牌等交通安全设施，还应该采取预防措施以保护本工程和公众的安全。

3．当工程施工可能会对道路交通产生干扰时，承包人应设置必要的路障、警告信号等。

4．检查占道。为确保施工高速公路的运营，封道长度原则不超过2KM，当天检查须当天完成。检查结束后开放交通；检查占道时，除非交通管理部门另有规定，安全设施应符合有关规定。

5．本项目是在通车的公路上实施，承包人在检查前必须编制详细可行的道路交通组织方案报业主审批，并按照有关规定到路政、交警等相关部门办理上路检查审批程序，审批完成后方可实施检查，相关手续由承包人自行完成，由此发生的相关费用，已包括在合同价之内，不再另行计量与支付。

102.03安全保护与事故报告

1．一般要求

(1)承包人应贯彻《中华人民共和国安全生产法》，严格地遵守《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规程》的有关规定，制订安全制度和采取安全措施，并负责检查实施情况，切实地做到施工安全。

(2)承包人对所承包合同段的施工安全全面负责，接受当地有关安全职能部门的劳动安全卫生监督和发包人、监理人的监督管理。

(3)承包人应与发包人签订《安全生产合同》，并在《安全生产合同》中制订相应的职责和措施，明确责任。

2．为确保检查和行车两不误，在本工程实施期间，承包人应在每个封闭施工点设不少于2名交通管理员，实行不间断值勤，确保施工安全。该员应具备交通管理身份和交通管理知识，负责维护交通秩序和行车安全，做好现场安全工作，确保正常作业和防止交通事故。

3．在定期检查外业工作开展前须按规定办理交警、路政等部门的审批手续。必要时，进场检测前须在检测所在地的市级、省级等媒体发布一定时段的检测告示，并在检测的起、终点安装由业主代表指定尺寸、规格和内容的告示牌，检测工作开始后须每天在检测前和收工后向交警部门、业主及监控中心报告。由于警卫任务、雨雾天气及各种情况引起的封道等特殊情况，应服从交警部门、业主代表的安排。当采取单车道区域性、借道、临时性封闭时，封闭时间以交警、路政部门审批同意时间为准。

4.在本项目合同履行期间，项目业主出台的安全监督管理的有关制度、细则、规定等文件，承包人必须按照业主要求执行。

6．工程量清单中“102-1 安全生产费”是指根据有关安全标准，用于检测过程中的安全防护用具及设施的采购和更新、安全措施的落实、安全生产条件的改善，加强安全生产管理等所需的费用。安全生产费专款专用，不得挪作他用，以实际发生的费用按实计量。本子目按总额计，费用总额应不低于投标总价的1.5%，且不作为竞争性报价。

安全生产费用支付范围包括以下内容：（一）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出。（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。（三）安全生产检查与评价支出。（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。（六）其他与安全生产直接相关的支出。

检测单位在以下范围内发生与安全生产相关的费用，均不列入安全生产费用。（一）应当为施工人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；（二）为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；（三）临时办公、宿舍、食堂等现场办公生活设施为达到安全要求所需费用。

安全生产费的计量支付按《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交〔2009〕228号）及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定及发包人根据建设管理需要制定的支付细则进行办理。

如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目检测需要，应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额中予以考虑，发包人不再另行支付。

102.04 计量与支付

1．计量

（1）安全生产费用应不低于投标总价的1.5%。由承包人报价时列入工程量清单“102-1 安全生产费”内，按总额计量。

2、支付

安全生产费的计量支付按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定及发包人根据建设管理需要制定的支付细则进行办理。。

3.支付子目

| 子 目 号 | 子 目 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 第三者责任险 | 总额 |
| 102-1 | 安全生产费 | 总额 |
| 103-1 | 报告编制费 | 总额 |

# 第400章  桥梁

第401节  桥梁定检

401.01范围

本章包括桥梁定检等工作内容。

401.02  要求

1.技术标准与规范

（1）本工程的检查过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和交通部关于桥梁定检方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于桥梁定检方面的文件、规定。

（2）承包人在桥梁定检工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

（3）在桥梁定检过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则检查人应采用新的检查标准或规范进行检查。

（4）桥梁定检需按照《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /TH21—2011）规范来评定。报告格式参照《浙江省公路桥梁定期检查和特殊检查报告编制范本（试行）》规定格式要求编制。在桥梁定检及报告编制过程中，国家、省级行业主管部门及业主有新的规范、标准、文件出台，业主要求承包人参照执行时，承包人不得拒绝。

（5）承包人在桥梁定检过程中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

（1）《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》（浙江省人民政府令第300号）；

（2）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）；

（3）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

（4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；

（5）《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)；

（6）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)；

（7）《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) ；

（8）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004) ；

（9）《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

（10）《公路养护技术规范》（JTG H10-2009) ；

（11）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001) ；

（12）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004) ；

（13）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004) ；

（14）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /TH21—2011）

（15）交通运输部、浙江省其它现行有关技术规范及规程；

（16）《浙江省公路桥梁定期检查和特殊检查报告编制范本（试行）》；

（17）湖州市南浔区公路管理局桥梁工程项目施工设计图、变更设计图、竣工图、施工与监理单位的交工资料以及其它有关技术文件。

2.检查目的

评估现有桥梁的使用性能，建立和积累必要的技术档案资料，为桥梁病害的加固整改工作提供准确的依据并且为现有桥梁养护提供科学依据。

（1）桥梁进行初步分类，明确桥梁存在的病害及安全隐患的情况。

（2）桥梁检测的基础数据和病害数据录入业主指定的管理系统。

（3）根据检查结果，对桥梁技术状况进行分类，并对病害情况进行安全性能验算和评价，提出养护建议和处治方案。

3.检查内容

根据本项目特点，特制定本项目检查技术内容为（不限于）：

桥梁结构外观质量重点检查部位

| 序号 | 桥型 | 重点检查部位 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 上部结构 | 下部结构 |
| 1 | 简支桥梁 | 跨中截面 支点截面 | 地基冲刷 河床断面调查 基础位移及沉降 |
| 2 | 连续桥梁、连续刚构 | 跨中最大 内支点截面 L/4截面 |  |
| 3 | 悬臂桥梁、T型刚构 | 锚固跨跨中截面 支点截面 挂梁跨中截面 |  |
| 4 | 拱桥 | 拱顶截面 拱脚截面 刚架拱上弦杆跨中截面 吊杆及锚头 钢管混凝土混凝土填充密实度 双曲拱、刚架拱横向联系 |  |
| 5 | 斜拉桥 | 主梁跨中截面 主梁支点截面 斜拉索及锚头 斜拉索防护层 |  |

钢筋混凝结构外观质量详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 有无蜂窝麻面、破损、露筋、锈蚀、剥落、渗漏 |
|  |  | 板梁铰缝是否开裂、破损、渗漏 |
| 2 | 裂缝 | 跨中、支点截面及附近梁体有无结构受力裂缝 |
|  |  | 板梁底面有无纵向裂缝 |
|  |  | 有无混凝土收缩和温度裂缝 |
|  |  | 测量裂缝长度，典型裂缝宽度和超限裂缝深度 |
|  |  | 重点检查结构受力裂缝 |

墩台外观质量详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观病害 | 有无蜂窝麻面、破损、露筋、锈蚀、剥落、渗漏 |
| 2 | 裂缝 | 墩台有无基础不均匀沉降产生的开裂 |
|  |  | 墩台有无混凝土收缩和温度裂缝 |
|  |  | 墩台有无大面积龟裂 |
|  |  | 测量裂缝长度，典型裂缝宽度和超限裂缝深度 |
|  |  | 重点检查结构受力裂缝和基础沉降产生的裂缝 |
| 3 | 稳定性 | 检查墩台是否有倾斜、滑移迹象 |

橡胶支座外观质量详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合 | 台顶是否清洁，橡胶板表面是否清洁 |
| 2 | 梁体位移 | 线位移是否受阻，水平纵向位移是否超限 |
|  |  | 角位移是否受阻，转角是否超限 |
| 3 | 橡胶板 | 是否有过大剪切变形和压缩变形，记录变形方向和剪切角 |
|  |  | 是否有不均匀鼓包、开裂，记录裂缝数量、长度和宽度 |
|  |  | 是否有局部脱空或脱空 |
|  |  | 是否有钢筋外露 |
|  |  | 位置是否发生偏移，记录偏移方向和偏移量 |
| 4 | 钢垫板 | 防护涂层有无鼓包、起皮、脱落 |
|  |  | 是否水平，有无脱空和错位 |
| 5 | 支承垫石 | 有无破损、开裂、积水、露筋、锈锈 |

桥面系及附属设施详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桥面铺装 | 桥面是否平顺，有无破损、开裂、鼓包、车辙、积水 |
| 2 | 桥头平顺 | 台后填土有无沉降、挤压隆起，桥头有无跳车 |
| 3 | 排水设施 | 泄水管是否完整，有无缺失、残缺、堵塞等 |
|  |  | 梁端缝是否漏水 |
|  |  | 桥面纵横坡是否标准、顺畅 |
| 4 | 伸缩缝 | 伸缩缝有无堵塞、翘曲变形、碎边、高差、漏水 |
| 5 | 人行道、栏杆 | 破损、缺失、断裂、错位、剥落、锈蚀、扭曲变形 |
| 6 | 锥坡挡墙 | 滑移、下沉、开裂，挡墙是否倾斜、变形、开裂 |
| 7 | 标志、标线 | 损坏、老化、失效 |

斜拉桥（拱桥吊杆）拉索详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 斜拉索（吊杆） | 钢丝、锚具锈蚀，截面削弱，滑移变位，涂层损坏，锚头损坏 |
| 2 | 护套 | 漆膜损坏，护套裂缝，护套锈蚀，防护层破损，护套上端浆液离析不凝固，护套密封不严，渗水 |
| 3 | 锚具 | 锚杯积水，锚具内潮湿，防锈油结块，锚具锈蚀 |
| 4 | 减震装置 | 减震措施是否损坏失效 |

钢管混凝土拱肋详细检查内容

| 序号 | 检查项目 | 详细检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢管混凝土 | 焊缝开裂，腐蚀生锈，管内混凝土填充不密实或脱空，构件扭曲变形、局部损伤 |
| 2 | 防护层 | 涂层损坏、裂纹、起皮或剥落 |

4.检查要求

（1）一般技术要求

为确保定期检查质量，对承包人实施本项目提出要求如下：

1）收集桥梁竣工图纸、基本资料卡片、历史技术状况评定情况、病害情况及维修加固等资料，对所需检查桥梁形成一个总体印象，为定期检查作技术准备。

2）实施全面的触摸性检查，桥梁以单幅每一桥跨为单位，详细记录病害情况，并现场绘制病害示意图，并根据业主代表提供的格式做好现场记录。

3）对于典型的裂缝，应测量裂缝深度。裂缝深度的检测应以无损检测为主，也可通过取芯等手段辅助验证其准确性。重点检测病害包括高桥台竖向裂缝、桩基钢筋外露、预应力梁板横向裂缝、已加固构件的现状及加固物的情况等，以上内容应在现场检测、桥梁技术状况评定时予以重点综合判断，确保桥梁技术等级最符合桥梁运营的实际情况。

4）根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》、《公路桥梁技术状况评定标准》的要求，对每座桥梁进行混凝土材质强度、钢筋保护层厚度、碳化深度等无损检测，并视情况对桥梁钢筋锈蚀电位、氯离子含量、电阻率进行检测。

5）承包人应根据现场桥梁病害的实际情况，结合桥梁原竣工资料、历史维修加固情况等，综合分析病害成因并提出处治建议措施，要求病害分析科学有据可依，病害处治建议经济合理。

6）定期检查工作及成果报告须包含本合同定期检查报告格式的内容要求。

（2） 定期检查的具体要求

1） 承包人在进行桥梁卡片基础资料校核时，应带着业主代表提供的原始桥梁卡片等资料，经现场测量结构尺寸等数据后，对于现场实际尺寸与实际不一致的情况，对卡片上进行修改并告知业主代表，经业主代表确认后，再录入相关的养护管理系统。

2）承包人须严格按照《公路桥梁技术状况评定》（JTG/T H21—2011）、《公路桥涵养护规范》规定的检查评定内容及要求，开展桥梁定期检查及技术状况评定。

3）桥梁病害及损伤的记录应包括病害类别名称、发生部位、病害损伤程度、分布数量范围等内容，其中对于桥梁的梁板、盖梁、立柱等承重构件，承包人在文字描述病害的同时必须附上病害示意图，承包人认为有必要的其他病害也可附示意图。示意图必须标识清晰明了，示意图上需标注清楚裂缝的长度、宽度、深度（如有）、所在构件的位置及构件的尺寸等。

承包人应在桥梁构件上以油性笔等不易褪色的工具进行标记，标识内容应包括检查日期、病害描述（长度、宽度、深度）等，以方便下次查找。

承包人应对所有病害进行拍摄病害照片，照片上的病害标识应清晰明了，应清楚标明病害的类型、位置、病害描述（长度、宽度）等。

4） 承包人在进行桥梁材质强度、桥梁钢筋锈蚀电位、钢筋保护层厚度、氯离子含量、电阻率、碳化等检测时，应根据现场桥梁的病害情况有针对性的选取主要构件或受力部位的测区，并要求在报告中明确本桥无损检测的具体抽检频率及抽检位置。

5）承包人完成桥梁定期检查工作后，须按发包人和发包人要求的格式以一桥一报告的形式编制每一座桥梁定期检查报告，并分别编制桥梁定期检查总报告。

6）承包人应向业主代表报备符合要求格式的现场检测原始资料。

7）检查报告的编制应与外业检测同步开展，每周业主代表将对承包人的报告编制情况进行检查，报告完成率不得低于外业检测已完成工程量的60%。

8）定期检查报告初稿在规定的时间内提交发包人，由发包人组织报告的初步审查，承包人根据初审意见修改完善后提交业主和业主代表，由业主组织对报告的最终审查。

9）定期检查报告通过评审后，最终向业主提供正式的检查报告和全部资料存档的光盘。

10）对大桥、高桥墩（台）（净空在8米以上）及跨水桥以及其它不能满足交通、安全管理需要的桥梁必须采用专用桥梁检测车进行检查（测）。

401.03  计量与支付

1.计量

（1）桥梁定检按桥梁全长（包括桥台侧墙或八字墙的长度）计算，以延米为单位计量。

2.支付

（1）按上述规定计量计算的实际长度，经业主验收合格后按合同单价计算合价后支付。此项包含桥梁定期检查所需检查的桥梁所有部件以及桥梁材质强度、桥梁钢筋锈蚀电位、钢筋保护层厚度、氯离子含量、电阻率、碳化等无损检测和按照业主指令进行钻孔取芯等一切有关桥梁外业检测的工作，为实施外业检测工作所投入的桥检车、搭设支架以及人员、设备等均视为包含在本子目单价中，不另行支付。

3.支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 401-1 | 桥梁定检 | 延米 |

（项目名称）       招标

竞 包 文 件

第一信封

商务及技术文件

竞包人：                              （盖单位电子章）

年        月        日

目    录

(1)竞包函；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)竞包保证金；

(4)检查实施方案；

(5)资格审查资料；

(6)承诺函；

(7)其他材料。

# 一、竞包函

（发包人全称）              ：

1、经现场踏勘和研究                       （项目名称） 发包文件的全部内容（含第___号至第___号补遗书）后，我方就上述检查任务及相关服务进行竞包，其中竞包价详见报价函。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在桥梁定检合同协议书所规定的期限内完成通知要求的桥梁定期检查任务。

3、项目负责人姓名：__________  性别：____  年龄：____  现任职务：______  职称：________。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

5、我方承诺在本竞包文件有效期内，本竞包函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本竞包函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方以金额为人民币______万元投标担保与本竞包函同时递交。

竞包 人：                      （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖电子章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

# 二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

# （一）法定代表人身份证明

竞包人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

姓名：   （法定代表人名字）   性别：          年龄：        职务：        系  （竞包人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞包人：                 （盖单位电子章）

年       月       日

注：如果由竞包人的法定代表人签署竞包文件，需提交法定代表人身份证明。

# 授权委托书

本人       （姓名）系        （竞包人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）         试验检测竞包文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。（委托期限可写：自本委托书签署之日起至竞包有效期满。）

代理人无转委托权。

竞包人：                               （盖单位电子章）

法定代表人：                               （盖电子章）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

# 三、竞包保证金

若本项目竞包保证金采用银行电汇或银行转帐的，竞包人应在此提供（黏贴）电汇回单或转帐赁证的复印件。

# 四、检查实施方案

竞包人编写的桥梁定检实施方案应包括但不局限于下列内容：

1、本项目检查的目的、检测内容、方法；

2、本项目管理、检查的重点、难点分析

3、质量保证措施及服务方案

4、安全防护措施（包括工程事故预警机制、排查过程安全保证措施）；

5、廉政保证措施；

# 五、资格审查表

#### （一）竞包人基本情况表

| 竞包人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 试验检测资质等级 |  | 其中 | 高级职称 |  |
| 计量认证证书号 |  |  | 中级职称 |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 注册资金 |  |
| 基本帐户开户银行 |  |
| 基本帐户帐号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：1．在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件、试验检测等级证书副本（全本）及参数的复印件、基本帐户开户许可证或银行开户信息材料的复印件、计量认证证书及参数复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖竞包人单位电子章。

### （二）财务能力承诺书

银行信贷证明

银行名称：

地    址：

日期：

致：  （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）

（投标人名称）于     年  月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：

银 行 主 要 负 责 人（签字）：

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）

银      行      电      话：

银      行      传      真：

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实质性内容。

2.银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。

3.出具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

财务能力承诺书

致：     （招标人全称）

我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供人民币（大写）             元（￥         ）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                         （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：       （盖电子章或签字）

日     期：       年    月    日

#### （三）2014年7月1日以来完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 项目等级 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的试验检测工作 |  |
| 试验检测服务期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 项目描述 |  |
| 备 注 |  |

注：1、竞包人应提供2014年7月1日以来已完成的类似试验检测项目情况。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、项目完成情况：竞包人应根据项目实际完成情况进行填报。

3、本表后应附业绩证明应附已完工程合同协议书或中标通知书。如合同协议书或中标通知书无法反映工程规模、技术标准、主要检测内容的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

4、上述资料中的单位名称与竞包人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

5、工程规模的解释顺序为：合同协议书、中标通知书。

#### （四）正在进行的试验检测和新承接的项目情况表

| 起讫时间 | 项目概况 | 发包人名称 | 计划完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、竞包人应如实将正在试验检测中或已中标还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的主要试验检测项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、总投资、试验检测服务期、项目负责人。

3、本表后须附中标通知书或合同协议书的复印件。

#### （五）拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似试验检测经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表填报的人员应满足“竞包人须知前附表”附录3的要求。

#### （六）拟委任的主要人员简历表

| 拟委任职务 | 项目负责人 | 技术负责人 | 试验检测人员 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名/年龄 |  |  |  |  |
| 职务/职称 |  |  |  |  |
| 学历 （毕业时间、校名、专业） |  |  |  |  |
| 经历 （何时在哪些项目中任何职务） |  |  |  |  |
| 备注 （在何其他特长，受过哪些奖励） |  |  |  |  |

说明：1、本表后应附有有效证件的清晰可辨的复印件（包括职称证、身份证、学历证书、试验检测人员资格证书等）。

- 本表后还应附主要人员业绩证明材料：中标通知书或合同协议书。如中标通知书或合同协议书无法体现人员姓名和任职的，应提供项目业主或行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

##### （七)拟配备的主要检查设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 型号、产地 | 用途、功能规格 | 数 量 | 证明文件 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 自有 | 租赁 | 新购 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 所在页号 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、需提供符合发包文件第二章“竞包人须知前附表”附录6的规定的设备；

2、自有及新购试验检测仪器设备的应附竞包人购买时的发票和设备有效计量检定证书的扫描件或清晰复印件， 租赁试验检测仪器设备的应附有效租赁合同和设备有效计量检定证书的扫描件或清晰复印件。

竞包人：（盖单位电子章）

#### （八）竞包人信誉情况表

| 竞包人应针对第二章“竞包人须知前附表”附录 4 的要求，在此对其信誉情况作出说明。 |
| --- |
| 信誉要求 | 竞包人自述 |
| 1、不存在“竞包人须知”第 1.4.3 项的情形； |  |
| 2、2016年7月1日以来，竞包人无行贿犯罪行为； |  |
| 3、根据交通运输部最新公布的信用评价结果。竞包人信用评价结果未被评为D级。 |  |

注：竞包人无须提供行贿犯罪档案查询结果，发包人在定标前可通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照发包文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。

### （九）检测信息系统信息表

| 竞包人全称 |  |
| --- | --- |
| 是否在公路水运工程试验检测信息系统中承诺向社会公开信息 | （是或否） |
| 根据交通运输部门最新公布的试验检测信用评价结果情况 |  |
| 在公路水运工程试验检测信息系统中，竞包人拟委任主要人员信息公开情况 |
| 人 员 | 姓 名 | 是否在信息系统中公开 （是或否） | 备 注 |
| 项目负责人 （职称、试验检测证证书等） |  |  | 本表后附人员证书信息查询结果打印件 |
| 项目技术负责人 （职称、试验检测证证书等） |  |  |  |
| 其他试验检测人员 （职称、试验检测证证书等） |  |  |  |

#### （十）竞包人与其他单位资产关联、隶属关系框图

本框图须提供涉及竞包人利益关系的所有资产关联情况，应在本框图内明确显示竞包人的投资人、母公司、子公司、分公司及其控股和参股公司。

## （十一）竞包人及拟派项目负责人信用信息情况表

| 竞包人名称 |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 拟派项目负责人 |  |
| 竞包人信用信息情况 | 竞包人有无正在被公示的与工程建设相关的不良行为记录。 |  |
|  | 投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |
| 拟派项目负责人信用信息情况 | 拟派项目负责人有无正在被公示的与工程建设相关的不良行为记录。 |  |
|  | 拟派项目负责人投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |
| 竞 包 人 声 明 | 以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如有不实，愿意被取消本项目投标资格，并无条件接受3个月及以上的不良行为公示。 法定代表人： （盖电子章） 竞包人： (盖单位电子章) 日 期： 年 月 日 |

注： 1. “竞包人信用信息情况”、“拟派项目负责人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决投标处理。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：竞包人或拟派项目负责人在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

# 六、承诺函

### （一）承诺函

_________________________（发包人名称）：

我方参加了___________（项目名称）____投标，若我方中标，我方在此承诺：

在发包人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经发包人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目发包人有权取消我方的中标资格，并由发包人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路水运工程试验检测信息管理系统。

竞包人：_______________________（盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：_________（盖电子章或签字）

________年____月____日

### （二）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与发包人或者其他竞包人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反招标投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人（盖电子章）：

承诺单位（盖单位单子章）：

承诺日期：

# 七、其他材料

（项目名称）       招标

竞 包 文 件

第二信封

报价清单

竞包人：                              （盖单位电子章）

年        月        日

目    录

（1）报价函

（2）报价清单

a、报价清单说明

b、其他说明

c、报价清单表

### 一、报价函

致：           （发包人全称）

经现场踏勘和研究                      （项目名称）发包文件的全部内容（含第   号至第   号补遗书）后，我方就上述桥梁定检任务及相关服务进行投标。

根据分析计算，我方愿以竞包价人民币（大写）         元（¥    ），完成本招标项目规定的所有工作内容，并接受发包文件第三章“评标办法”第2.8款规定的对本竞包价进行的“算术性修正”。同时，我方承诺：本竞包价最终接受“通用合同条款”和“专用合同条款”中第5.4款、第6.2款的约束和调整。

竞包 人：                      （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖电子章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

### 二、报价清单

竞包人应按照第六章“报价清单”的要求逐项填报报价清单，包括报价清单说明、其他说明及报价清单各项表格。

# Footnotes

本格式仅供参考，可根据项目具体情况调整。

试验检测实施方案总页数不限。