工程量清单及编制说明

### 1  工程量清单说明

1.1本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸、合同条款的约定、技术标准和要求、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》及其他相关规范的规定计算的有效工程量，按合同约定支付工程价款。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

### 2  投标报价说明

2.1 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，且只允许一个报价。未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其它单价和合价中。

2.2  工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、缺陷修复费、施工管理费、企业利润、税金和规费，并考虑到风险因素。

2.3 本工程建筑工程实行单价承包，临时工程及其他费用实行总价承包。工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。

2.5  除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章，以及我省的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它规费均应计入单价、合价和总报价中。

2.6 工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定，详见《技术条款》的有关部分。

2.7 本工程土石方冲损、沉损计入工程单价中，不另行支付。

### 3  其他说明

3.1  施工用电、施工用水的供应

3.1.1施工用电：由承包人自行解决。施工用电的价格由承包人按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

3.1.2 施工和生活用水由承包人结合工程现场条件和当地实际情况自行解决，发包人协调，水质应符合相关标准的规定，所需的一切费用均计入投标报价，发包人不再另行支付。

3.2  投标报价编制的参考依据

3.2.1 浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅颁发的《浙江省水利水电工程概预算编制规定（2018）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省水利水电安装工程预算定额（2010）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》及相关图集、文件、解释等。浙水建[2012]49号文《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》及其他有关规定及其他有关规定，浙水建〔2013〕81号浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知》。

3.2.2 计费标准：

1）按三类工程取费标准取费；

为了增加投标的竞争能力，也可自行确定定额和标准。

2）其他项目中“安全施工费”不得作为竞争性费用，且实行标外管理。“安全施工费”文件规定的标准，由投标人自行填报，并计入合价，若投标人未按规定填报的，其投标文件将按商务评审不合格处理，不再进行后续评审。

3.3其他

- 信息价：参考2021年第09期《湖州市建设工程造价信息》，信息价上没有材料按市场询价的平均价进入取费。

- 河道清淤排泥场的建设和租赁等费用以及相关措施费用包含在相关综合单价中，不另行计算，淤泥运至排泥场由施工单位自行处理，处理结果符合环保等各方面的要求，费用已考虑在综合单价中，运距自行考虑。

- 本工程考虑预留金0元