目   录

第一章 发包公告（公开发包）	2

1. 发包条件	2

2. 项目概况与发包范围	2

3.竞包资格要求	2

4. 发包文件的获取	3

5. 竞包文件的递交	3

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	3

8. 软件技术支持	3

第二章 竞包人须知	5

竞包人须知前附表	5

1. 总则	11

2. 发包文件	14

3. 竞包文件	15

4. 竞包	18

5. 竞包（采用远程不见面方式）	19

6. 评审	20

7. 合同授予	21

8.对发包人的纪律要求	22

9．电子发包竞包	22

10.其他	23

第三章 评审办法	24

评审办法前附表	24

第四章 合同	31

第五章  设计任务书	45

第六章  竞包文件格式	49

竞包声明书	50

企业基本情况表	51

法定代表人身份证明书	52

竞包代表授权委托书	53

湖州市国企投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书	54

企业业绩一览表	55

不转包、不违法分包承诺书	56

竞包承诺保证函（范本）	57

竞 包 函	58

价格清单	59

# 第一章 发包公告（公开发包）

南浔古镇旅游度假区沈庄漾村党群服务中心策划布展项目发包公告

## 1. 发包条件

## 本项目为全流程电子发竞包项目（采用远程不见面开标方式）。

本发包项目南浔古镇旅游度假区沈庄漾村党群服务中心策划布展项目，项目业主为湖州市南浔区南浔古镇旅游度假区沈庄漾村股份经济合作社，发包金额约60万元，项目资金来源为自筹，出资比例为100%，发包人为湖州市南浔区南浔古镇旅游度假区沈庄漾村股份经济合作社，发包代理机构为杭州广厦建筑咨询有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包,项目发包编号为022023-022。

## 2. 项目概况与发包范围

2.1项目规模：二层，建筑面积约300m²

2.2项目地址：南浔沈庄漾村党群服务中心内

2.3发包范围：详见发包人提供的附图及设计任务书，包括展厅内外布展基础、安装、多媒体软硬件及系统集成、模型、场景、展板、其它展项、照明、水卫、电气安装、空调及周边配套相关提升改造项目等策划布展，具体包括但不限于本项目的深化设计、施工图设计及施工、验收及保修服务等，具体以发包人指令为准。

2.4项目总工期：共90日历天，其中（1）设计周期：合同签订后10日历天内完成方案深化设计，深化设计经审核通过后10日内完成施工图设计；（2）施工阶段工期70日历天。注：以上设计工期不包含发包人确认及审批时间。

2.5质保期：不少于1年，自验收合格之日起计算

2.6设计要求的质量标准：符合现行国家规范

2.7施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级

## 3.竞包资格要求

3.1竞包人资格要求：具有合法、有效营业执照且具备本项目实施能力的单位（本项目不接受联合体竞包）

3.2其他要求：/

## 4. 发包文件的获取

4.1登录湖州市限额发包平台（http://49.4.53.110/HZfront/）—“交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件等。

4.2 未注册用户可通过发包（招标）公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028；CA锁办理：电话4000878198，http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4133-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

## 5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2023年7月18日14时00分。竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市限额发包平台--交易主体登录—电子招投标交易平台—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”。

5.2 逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在湖州市限额发包平台（http://49.4.53.110/HZfront/）、南浔区公共资源交易中心网上发布。

## 7. 联系方式

发 包 人：湖州市南浔区南浔古镇旅游度假区沈庄漾村股份经济合作社

地    址：浙江省湖州市南浔区沈庄漾村

联 系 人：杨先生          电话：0572-3780480

发包代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司

地  址：湖州市南浔区南浔镇浔南新村三期三幢二单元三楼

联 系 人：孙 璐           电话：0572-3065566

发包监督小组：湖州市南浔区南浔古镇旅游度假区沈庄漾村股份经济合作社

联 系 人：徐先生          电话：0572-3780480

## 8. 软件技术支持

注册咨询、技术服务电话： 0572-2220028、18657183506

服务热线：4009980000

CA锁办理电话：4000878198

本项目为限额以下项目，不属于公开必须招标项目。

本项目开标方式为远程不见面形式开标。

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。

# 第二章 竞包人须知

## 竞包人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 发包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 发包项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.5 | 项目地址 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 项目总工期 | 详见发包公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合现行国家规范 施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级 |
| 1.4.1 | 竞包人资格条件、能力 | 详见发包公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞包 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | ☑ 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清的时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.11 | 偏离 | ☑ 不允许 □允许 |
| 1.12 | 分包工程是否允许分包 | ☑不允许 □允许。分包的工程内容： ；分包金额要求： 。 分包企业应符合规定的资格要求。承包范围内的专业工程如需分包的须经发包人书面同意，且专业分包单位资质须符合国家相关法律法规及招标文件所规定的资质要求 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包文件修改补充文件； 竞包人提疑回复函； 最高限价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2023 年7月6日 23 时 59 分 |
| 2.2.2 | 竞包截止时间 | 2023年7月18日14时00分（以电子交易平台时间为准） |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：竞包人对发包文件、工程量清单、施工图纸等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登录湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市限额发包平台—“其他栏-发包公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑； 答疑澄清：无论是发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将于规定的修改发包文件截止时间前通过湖州市限额发包交易系统进行发布。 查看答疑：竞包人应在截止时间前登录湖州市限额发包平台-交易主体-相应工程或在湖州市限额发包平台(http://49.4.53.110/HZfront/) “其他栏--发包公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的竞包损失自负。 |
| 3.1 | 构成竞包文件的主要组成部分 | ☑ 资格文件；☑ 技术资信文件； ☑ 商务文件； □其他： 。 |
| 3.2.8 | 最高限价 | □无 ☑有，本项目设最高限价，发包最高限价：￥600000元（报价保留到元），包括设计费及施工建安工程费，其中： 1.设计费发包最高限价：￥45000元（报价保留到元）。包括承包后的方案修改、深化设计、施工图设计等费用。本项目设计费承包后总价包干，结算时不作调整。在设计成果未经发包人确认前，无论后续发包范围内是否产生设计变更、规模变更、总投资变更等情况，政策调整、市场价格波动等任何因素，设计费不予调整； 2.建安工程费最高限价：￥555000元（报价保留到元）。 ①建安工程费用结算价（有信息价部分）= 最终施工审定价×（承包建安工程费/建安工程费最高限价）； ②建安工程费用结算价（无信息价部分）=最终施工审定价； 注：竞包人的竞包报价高于发包最高限价（竞包分项报价高于发包分项报价最高限价）的以无效竞包处理。 |
| 3.2.4 | 竞包报价的其他要求 | 一、竞包报价内容 本项目竞包报价包括总体设计费、布展施工费用、施工设备、广告布展、多媒体软件编程、文创产品、劳务、管理、材料（含运输费、装卸费、运输保险费和采保费）、安装、维护、保险、措施费用 （含安全文明施工措施费）、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项交付招标人使用的一切所有费用。竞包报价具体内容详见“第五章设计任务书”。 二、竞包报价要求 1、本项目竞包报价包括完成本项目的方案设计、深化设计、施工图设计、创意设计、施工图预算、方案调整完善及过程中相关部门人员提出的合理的设计变更、提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加隐蔽工程验收和竣工验收等事项的一切费用；同时包含完成该工程项目施工所需的人工费、材料费、采购费、装卸费、保管费、运杂费、施工机械使用费、企业管理费、规费、社会保险费、税金、安全防护、文明施工措施费、检验试验费、利润、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包含设计施工过程所需的一切费用，包括专家评审费、出图费等）。单价和总价均以人民币表示。 2、竞包人应按发包文件和国家地方法律、法规及规范等文件的要求，结合竞包人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备等情况进行竞包报价。 3、安全文明施工费、检验试验费、规费、税金按照国家、浙江省有关规定计取，计入竞包总价。 4、工程保险项目应包括承包人向发包人移交合格工程前的一切风险的保险，应包括设计、建安（装修）工程、施工设备、进场材料、发包人及承包人相关人员和第三方人员等保险。 5、竞包人自行考虑在施工过程中“自控”（质量、安全）活动所必需的检测、监测费用，在竞包报价中自行考虑。 6、发包人有权对承包人出具的设计图纸委托具备相应审查图纸资质的单位进行审查。 7、施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按招标任务书的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由竞包人在竞包报价中一并包干，不再另行考虑。 8、本项目位于南浔沈庄漾党群服务中心内，施工中对建筑保护的各项措施费综合考虑在竞包总价中。 9、竞包人的竞包如被接受，最终报价（合同承包价）依据本发包文件第四章“专项合同条款”17 款的规定执行。 10、如涉及无信息价的，费用在实施前必须经发包人及第三方咨询单位审核定价后方可实施，该定价作为最终结算的定价，不予调整。如达不到预期效果，业主有权视其情形扣除最终结算审定价总额0-10%不等的款项。 三、竞包报价方法 竞包报价分为设计和施工两个部分进行计价，计价方法如下： （1）设计费包含承包后的方案修改、深化设计、施工图设计、施工图预算、创意设计及后续配合等费用，结算时不作调整； （2）承包人需对本项目可能涉及到的所有创意设计内容提供多种设计初稿，直至发包人认可，相应设计费用由竞包人综合考虑在竞包报价中，承包后不予增加。承包人根据经发包人认可确认后的最终设计方案进行施工，实际施工中，如有超出最终设计方案的设计内容，由发包人确认后方可实施，且超出部分的设计费用须经双方商定后另行支付； （3）施工部分的报价各竞包人根据发包文件、竞包报价要求、设计方案、自身实力、施工经验、现场环境等自主报价。施工部分采用工程量清单方式计价，编制详细的工程量清单报价书。 工程量清单报价书编制依据为浙江省、湖州市及其他的相关计价文件及管理办法等，参照： a.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）； b.《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； c.《浙江省建设工程计价规则》（2018版） |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60日历天（从竞包截止之日起计算）。 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | ☑不要求递交竞包保证金 □要求递交竞包保证金 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 单位章特指单位公章，不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的印章代替。签字章不能代替手写签字；签字、盖章必须清晰。 |
| 3.5.4 | 竞包文件份数及其他要求 | 承包后承包人提供完整的书面纸质竞包文件4份。供发包单位备案、存档 |
| 4.1.1 | 竞包文件上传 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：在竞包截止时间之前，登录湖州市限额发包平台上传电子加密的竞包文件； 如因电子平台竞包文件上传容量问题导致竞包单位图纸（如有）无法完整上传的，可同时提供电子版（U盘或光盘）及书面文本（文本要求最大为A3版本，超过A3版本的自行折叠成A3大小，并在封面注明本项目名称及竞包单位名称）各一份作为竞包文件的一部分，密封在一个包封袋内，于竞包截止时间前现场递交，超过截止时间以后递交的不予接收。现场递交地址：南浔镇人民政府3号楼公共资源交易中心二楼开标室（湖州市南浔镇人瑞路388号） |
| 4.2.2 | 递交竞包文件地点 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登录湖州市限额发包平台上传； |
| 4.2.3 | 竞包文件是否退还 | 未成功解密的或竞包截止时间后提交的，予以退还。 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间 竞包地点：网上远程不见面开标大厅 网上不见面开标大厅登录方式：湖州市限额发包平台-选择不见面开标大厅登录即可。 网址：http://49.4.53.110/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login |
| 5.2 | 竞包程序 | 开标顺序： 1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面竞包准备； 2、各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号； 3、竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员； 4、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝； 5、发包人现场解密； 6、公布发包文件规定的最佳报价方式； 7、竞包文件导入等全程操作； 8、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复； 9、宣布竞包会议结束。注：交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 注：（1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常竞包、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续竞包，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行竞包时间； （2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人（其中发包人代表1名），其中技术、经济等方面的专家不得少于2/3。 评标专家确定方式：在竞包截止时间前24小时从湖州市综合性评标专家库中随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定承包人 | □是 (否，推荐中标候选人数：1-3人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：湖州市限额发包平台 公示期为： 3 日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：☑现金或☑银行履约保函或☑履约担保书（建设工程完工履约保证保险保单保函）☑合法注册的第三方担保机构☑ 其他担保公司出具的保函 履约保证金的金额：在合同签订前以现金、银行转账形式或银行保函形式向发包人提交履约保证金，保证金金额为合同金额的2% |
| 9 | 是否采用电子发包竞包 | □否 ☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件、有效的CA锁网上在线解密；2、发包人对各竞包文件进行解密。整个开标过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |
| 10 | 知识产权 | 构成本发包文件各个组成部分的文件，未经发包人书面同意，竞包人不得擅自复印和用于非本发包项目所需的其他目的。竞包单位本次竞包的所有文件及内容知识产权归发包人所有。 |
| 11 | 监督 | 本项目的发包竞包活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程发包竞包行政监督部门依法实施的监督。 |
| 12 | 是否允许递交备选竞包方案 | ☑不允许 □允许 |
| 13 | 需要补充的其他内容 | 1.需求书中要求签字的请竞包人签字后上传扫描件并加盖电子章上传至相应端口，如无对应端口的可上传至竞包需要的其他资料中。 2.本次竞包不设设计补偿费，竞包人应充分考虑其产生的风险。 3.竞包人保证本竞包文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 4.若竞包人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由竞包人自行解决。 5.项目业主提供的相关资料只供本次活动使用，各竞包人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 6.项目业主有权在本项目实施过程中按照实际情况对中选方案进行调整。 7.项目业主有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向竞包人支付费用。 8.承包人未经发包人许可，不得将承包方案成果用于其他任何项目的竞包和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。 |
| 14 | 相关工作事项 | 如因电子平台竞包文件上传容量问题导致竞包单位图纸（如有）无法完整上传的，需现场递交书面文件的，须同时遵循以下要求：本项目只允许各潜在竞包人委派一名身体健康人员现场递交书面纸质资料。 |
| 15 | 竞包人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容： 1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。 2.要求使用ie浏览器11及以上版本。 3.电脑操作系统要求在win7及以上。 4.内存要求在4G以上。 5.要求正确安装湖州市限额发包平台电子招投标驱动程序。 开标过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按未提交竞包文件处理。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 参照有关法律、法规和规章的规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目服务进行发包。

1.1.2 发包人：见竞包人须知前附表。

1.1.3 发包代理机构：见竞包人须知前附表。

1.1.4 发包项目名称：见竞包人须知前附表。

1.1.5 项目地址：见竞包人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见竞包人须知前附表。

## 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见竞包人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见竞包人须知前附表。

## 1.3 发包范围、项目总工期、质量要求

1.3.1 发包范围：见竞包人须知前附表。

1.3.2项目总工期：见竞包人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见竞包人须知前附表。

## 1.4 竞包人资格要求

1.4.1 竞包人应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉。

（1）竞包人资格：见竞包人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见竞包人须知前附表；

（3）其他要求：见竞包人须知前附表。

1.4.2是否接受联合体竞包 :见竞包人须知前附表（本项目不接受联合体竞包）。如为联合体竞包单位还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按发包文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本发包项目中竞包。

1.4.3竞包人不得存在下列情形之一。

（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与发包人存在利害关系且可能影响发包公正性；

（3）与本发包项目的其他竞包人为同一个单位负责人；

（4）与本发包项目的其他竞包人存在控股、管理关系；

（5）为本发包项目的代建人；

（6）为本发包项目的发包代理机构；

（7）与本发包项目的代建人或发包代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本发包项目的代建人或发包代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本发包项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消竞包资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内竞包人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（17）法律法规或竞包人须知前附表规定的其他情形。

（18）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。

## 1.5 费用承担

1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。

1.5.2承包后，承包人需向国泰新点软件股份有限公司交纳交易服务费，收费标准详见《关于湖州市限额发包平台（南浔区）收费调整的通知》

http://49.4.53.110/HZfront/PopMessage.aspx?AdGuid=0fae9316-ebd3-4320-8443-1dc0d3fbfc79） 、湖发改价格【2018】206号。

1.5.3本项目发包代理服务费共计人民币柒仟伍佰元整为不可竞争费用由承包单位支付，由承包单位在承包后、领取成交通知书时支付给代理机构。

1.5.4不论竞包结果如何，竞包人均应自行承担所有与竞包有关的全部费用。

## 1.6 保密

参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。

1.9.2 竞包人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 竞包预备会（本项目不作要求）

1.10.1 竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。

1.10.2 竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。

1.10.3 竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以竞包人须知前附表规定形式通知所有潜在竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。

## 1.11 分包

本发包工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得发包人同意。

## 1.12 响应和偏差

1.12.1竞包文件应当对发包文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于发包人的响应，否则，竞包人的竞包将被否决。实质性要求和条件见竞包人须知前附表。

1.12.2 竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏差应当符合发包文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 发包文件

## 2.1 发包文件的组成

2.1.1 本发包文件包括：

（1）发包公告；

（2）竞包人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）设计任务书；

（6）图纸资料（如有）；

（7）竞包文件格式；

（8）竞包人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。

## 2.2 发包文件的澄清

2.2.1 竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。

## 2.3 发包文件的修改

2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足15天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.3.2 发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.3.1规定的方式进行发布。

## 2.4 发包文件的异议

竞包人或者其他利害关系人对发包文件有异议的，应当在竞包人提疑截止时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式提出。发包人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停发包竞包活动。

## 3. 竞包文件

## 3.1 竞包文件的组成

竞包文件由①资格文件②技术资信文件③商务文件三部分组成。

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

（1）企业概况；

（2）企业法定代表人身份证明书及法人代表有效身份证；

（3）竞包代表授权委托书及代理人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明，可通过网上社保查询系统进行截图。提供汇总表的，为方便查找，请打“√”标明。除实际情况中无需缴纳社保的可以不提供社保证明，但须提供相关情况说明及证明资料。如为退休人员，提供退休证明及企业聘用合同）；（如委托代理人竞包）

（4）企业营业执照；

（5）《竞包声明书》；

（6）《湖州市国企投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书》；

（7）不转包、不违法分包承诺书；

（8）竞包承诺保证函；

（9）竞包需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料）。

注：以上由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条做出相应处理。

3.1.2技术资信文件主要包括下列内容：

（1）对项目背景、建设条件的理解；（如有，格式自拟）

（2）方案设计的编制深度；（如有，格式自拟）

（3）整体平面布局和功能配套；（如有，格式自拟）

（4）设计创意、空间处理；（如有，格式自拟）

（5）设计图纸；（如有）

（6）施工方案；（如有，格式自拟）

（7）技术应用；（如有，格式自拟）

（8）服务承诺；（如有，格式自拟）

（9）企业业绩；（如有）

（10）竞包需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其他资料）

以上详细内容详见第三章评审办法中的资信业绩及能力计分标准，并严格按照资信标评审说明的要求提供业绩方面的有关证书、文件等证明材料，由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照《中华人民共和国招标投标法》第54条处理。

3.1.3商务文件主要包括下列内容：

（1）竞包函；

（2）价格清单（格式自拟）；

（3）竞包人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：1)以上资格文件、技术文件、商务文件所需的资料均由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包人必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包，并按照湖州市相关规章办法做出相应处理。

2)如因电子平台竞包文件上传容量问题导致竞包单位图纸（如有）无法完整上传的，可同时提供电子版（U盘或光盘）及书面文本（文本要求最大为A3版本，超过A3版本的自行折叠成A3大小，并在封面注明本项目名称及竞包单位名称）各一份作为竞包文件的一部分，密封在一个包封袋内，于竞包截止时间前现场递交，超过截止时间以后递交的不予接收。现场递交地址：南浔镇人民政府3号楼公共资源交易中心二楼开标室（湖州市南浔镇人瑞路388号）。

3)图纸如能全部成功上传的竞包单位，是否提供电子版（U盘或光盘）及书面文本由竞包单位自行决定。

### 3.2 竞包报价

3.2.1竞包人应按第六章“竞包文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 竞包人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响竞包报价的其他要素，结合市场情况进行竞包报价。

3.2.3 发包人设有发包最高限价的，竞包人的竞包报价不得超过发包最高限价，发包最高限价或其计算方法在竞包人须知前附表中载明。

3.2.4项目中的平面布局，油画设计（如有），铜像设计（如有）、软件制作（如有）、项目中的所有艺术创作等全部二次设计、创意设计均含在设计费中。建安费用包含但不限于采购、安装等完成本次布展的全部费用。

3.2.5如涉及无信息价的，费用在实施前必须经发包人及第三方咨询单位审核定价后方可实施，该定价作为最终结算的定价，不予调整。如布展达不到预期效果，业主有权视其情形扣除最终结算审定价总额0-10%不等的款项。

3.2.6施工图完成后承包人需提供工程量清单，经发包人及第三方咨询单位审核后清单单价作为结算单价，后续有新增或者变更，先审价再施工。项目中的平面布局，油画设计（如有），铜像设计（如有）、软件制作（如有）、项目中的所有艺术创作等全部二次设计、创意设计均含在设计费中。施工费用包含但不限于采购、安装等完成本次布展的全部费用。

3.2.7本项目设计费承包后总价包干。在设计成果未经发包人确认前，无论后续发包里程范围内是否产生设计变更、规模变更、总投资变更等情况，政策调整、市场价格波动等任何因素，设计费不予调整。

3.2.8 竞包报价的其他要求见竞包人须知前附表。

3.2.9竞包报价只允许有一个报价，任何有选择或有条件的报价将不予接受。

3.2.10竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

3.2.11发包人有权在本项目实施过程中按照实际情况对承包方案进行调整，有权采用未承包方案的部分设计内容或理念。

3.2.12竞包人的竞包文件不予退还，承包单位的方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权及所有权归发包人所有。

3.2.13发包人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。

3.2.14若竞包人使用他人的专利、专有技术，相应费用由竞包人自行承担。

## 3.3 竞包有效期

3.3.1 除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为 60  天。

3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以书面形式通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。

## 3.4 竞包保证金

本项目不要求递交竞包保证金。

## 3.5竞包文件的编制

3.5.1 CA加密电子竞包文件应按竞包人须知第3.1条“竞包文件的组成”和第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关工期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4竞包人编制的CA加密电子竞包文件，必须是使用竞包文件制作软件最新版（系统自带更新系统）生成的后缀名为“HZCQTF”的CA加密电子竞包文件。未按上述要求加密和数字证书认证的竞包文件，将被视为无效竞包文件。

## 4. 竞包

## 4.1  竞包文件密封和标记

4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：网上竞包上传的竞包文件应使用数字证书认证并加密。。

4.1.2 未按竞包人须知前附表4.1.1要求的，发包人应予拒收。

## 4.2  竞包文件的递交

4.2.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登录湖州市限额发包平台上的竞包文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；

4.2.2逾期上传电子竞包文件的，发包人应予拒收；

4.2.3到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于2个的，发包人将依法重新组织发包

## 4.3 竞包文件的修改与撤回

4.3.1 在竞包人须知前附表4.2.1项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。

4.3.2 竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知。

## 5. 竞包（采用远程不见面方式）

## 5.1 竞包时间和地点

5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.1项规定的竞包截止时间（开标时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开开标，所有竞包人应在竞包截止时间前登录网上开标大厅参加开标，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。

5.1.2竞包人应在竞包截止时间之前，登录湖州市限额发包平台—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传竞包文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件”

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序主持竞包会议：

5.2.1竞包截止前30分钟，由发包代理机构登录“网上不见面开标大厅”系统，做好网上不见面开标准备；

5.2.2各竞包人应于竞包截止时间前自行登录“不见面开标大厅”并在线等待发包代理机构发出的解密信号；

5.2.3竞包截止时间，由发包代理机构在线公布竞包人情况、解密要求、现场监督（见证）人员；

5.2.4竞包人在系统开启竞包文件解密通道后解密时间：30分钟 ；竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内使用加密锁对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；

5.2.5发包人现场解密；

5.2.6公布发包文件规定的最佳报价方式；

5.2.7竞包文件导入、现场唱标等全程在线操作，在线公布开标记录情况同步推送至湖州市限额发包平台“开标结果公示”，开标现场不再现场宣读竞包人名称、竞包价格及其他相关内容；

5.2.8对网上开标过程有异议的，竞包人应当直接在线（在线等待时间5分钟），同时由发包人在线进行回复；

5.2.9宣布开标结束。

注：（1）电子交易平台遇网络故障、设备故障、断电等意外情况，导致无法正常开标、发包人无法解密等情形，2小时内能够恢复正常，待恢复正常后继续开标，原定解密时间重新计算，2小时内不能恢复正常由发包人确定另行开标时间；

（2）电子交易平台网络不畅导致竞包人不能在规定时间内完成解密，发包人相应延长解密时间，超出相应延长解密时间仍然未解密的，视做撤销竞包文件。

## 5.3 开标异议

竞包人对开标有异议的，应当通过网上开标大厅在线提出异议或质询，发包人将在线回复。

## 6. 评审

## 6.1 评审委员会

6.1.1 评审委员会按竞包人须知前附表规定的方式组建；

6.1.2 参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；

6.1.3评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；

（4）曾因在发包、评标以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与竞包人有其他利害关系的。

6.1.4 根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评标、决标过程保密，不得泄露；

6.1.5 评审委员会人员（以下均简称评委）应按规定的程序评审；

6.1.6 评委在开始评审前，应首先检查每份竞包文件的内容是否完整，是否实质上响应发包文件的要求。对于实质上未响应发包文件规定的竞包文件，发包人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由各评委商量决定是否进行实质性的评标；

6.1.7 评标委员会将对确定为实质上响应发包文件要求的竞包文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。修正错误的原则按第三章评审办法3.1.3条执行；

6.1.8通讯工具管理：在评标期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.9 在评标期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评标指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评标时应如数、及时归还；

6.1.10 竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

## 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评审

6.3.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审（先进行资格文件审查，审查通过后再进行技术资信文件评审，最后评商务文件）。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评审完成后，评审委员会应当向发包人提交书面评审报告和承包候选人名单。评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。

## 7. 合同授予

## 7.1 定标方式

7.1.1除竞包人须知前附表规定评标委员会直接确定承包人外，发包人依据评标委员会推荐的中标候选人确定承包人，评审委员会推荐中标候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以技术资信得分高的优先；技术资信得分相等时，以商务得分高的优先；商务得分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。
   7.1.2 评审委员会完成评标后，应当向发包人提交书面评标报告。

7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位及拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）

## 7.2 评审结果公示

7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评标结果。

7.2.2发包人自收到评标报告之日起3日内公示所有中标候选人，公示期限不得少于3日。

## 7.3 评审结果异议

竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。

## 7.4 成交通知

7.4.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可以按照评标委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，不再进行重新评审。发包人也可以重新发包。

7.4.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向承包人发出成交通知书，同时将成交结果通知未中标的竞包人。

## 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。

7.5.2 承包人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其竞包保证金不予退还，给发包人造成的损失超过竞包保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.6 签订合同

7.6.1发包人和承包人应当自成交通知书发出之日（发出之日按成交通知书落款时间为准）起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格；给发包人造成的损失的，承包人应当予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，给承包人造成损失的，应当赔偿损失。

7.6.3竞包人存在撤销竞包文件和无正当理由放弃中标、不与发包人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法违规行为，发包人重新发包的，发包人可以拒绝竞包人再次竞包该项目。

8. 纪律和监督

## 8.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄露发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对竞包人的纪律要求

竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞包人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对竞包文件的评审和比较、承包候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向有关行政监督部门投诉。

## 9．电子发包竞包

本项目采用电子发包竞包，对竞包文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见竞包人须知前附表。

## 10.其他

10.1其他事项请参照发包答疑。

# 第三章 评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 竞包人条件 | 符合第二章竞包人须知1.4条及发包公告要求等 |
|  |  | 签字盖章 | 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清； |
|  |  | 竞包书唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形 |
|  |  | 其他 | 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件； 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
|  | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
| 技术资信文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 竞包文件响应 | 符合发包文件中实质性的要求 |
|  |  | 其他 | 符合第三章评审办法要求 |
|  | 技术评审 | 详见技术标评审标准 |
|  | 资信评审 | 详见资信标评审标准 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合“竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  |  | 其他 | 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
|  | 商务评审 | 竞包内容 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 竞包报价 | 报价不得高于最高竞包限价； |
|  |  | 项目总工期 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞包有效期 | 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞包人须知”第3.1.4项 |
| 评标分值计算 |  | 条款内容 | 编列内容 |
|  | 2.2.1 | 分值构成 | 资格标：通过制 技术资信标：100分 商务标：100分 |
|  |  | 权重 | 商务标：80%，技术资信标：20% |
|  | 2.2.2 | 技术标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
|  | 2.2.2 | 资信标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
|  | 2.2.3 | 商务标评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
|  | 2.2.4 | 商务标得分 | 按第三章2.2.4条规定计算 |
|  |  | 最终得分 | 最终得分=商务得分×商务标权重（80%）+技术资信得分×技术资信标权重（20%） |
| 串标行为 | 3.4 | 串通竞包的判定 | 按第三章3.4规定 |
| 无效竞包条款 |  | 否决竞包的情形 | 一、竞包文件存在以下情形之一的，由评审委员会审核并经过询标程序，其竞包文件将被否决： 1、竞包人的资格等未满足发包文件实质性响应要求的； 2、未按发包文件要求提供符合要求的社保基金（养老保险等）证明材料的； 3、竞包单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目竞包的； 4、按发包文件第3.1.1条资格文件内容未提供齐全或漏项的； 5、逾期送达的； 6、竞包文件附有发包人不能接受的条件； 7、未按发包文件的要求加盖单位公章，或竞包人的法定代表人（或其委托代理人）未按发包文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的； 8、竞包人存在发包文件竞包人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的； 9、竞包函载明的完成期限超过发包文件要求的期限； 10、竞包报价高于发包文件设定的最高限价的； 11、同一竞包人提交两个以上不同的竞包文件或者竞包报价的（发包文件要求提交备选竞包的除外）； 12、竞包函载明的竞包报价或其他关键内容字迹模糊或无法辨认的； 13、采用的标准或技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或质量管理措施不能满足国家强制性要求的； 14、不符合发包文件其他实质性条款的。 15、存在法律、法规、规章规定的其他无效竞包情况的。 |

### 1. 评审方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以技术资信得分高的优先；技术资信得分相等时，以商务得分高的优先；商务得分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，以递交竞包文件时间较前的竞包人优先。

### 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 技术评审标准：见评审办法前附表。

2.1.4 资信评审标准：见评审办法前附表。

2.1.5 商务评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 竞包人最终得分

竞包人的最终得分=商务得分×商务标权重（80%）+技术资信得分×技术资信标权重（20%）。各部分权重按评审办法前附表执行；

2.2.2技术资信标得分（按照20%计入总分）

技术资信标总分100分，按以下标准评定。

| 序号 | 评分内容及评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对项目背景、建设条件的理解 | 对项目背景、建设条件理解的深刻性、有效性进行综合评审，最高得10分，未提供不得分。 | 0-10分 |
| 2 | 方案设计的编制深度 | 根据方案设计的内容、深度能否满足本项目的需求进行综合评审，最高得10分，未提供不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 整体平面布局和功能配套 | 根据整体布局的科学性、合理性、功能配套齐全性进行综合评审，最高得10分，未提供不得分。 | 0-10分 |
| 4 | 设计创意、空间处理 | 根据设计理念先进新颖性，立体造型独特性，能否很好地展现本项目特点等进行综合评审，最高得10分，未提供不得分。 | 0-10分 |
| 5 | 设计图纸 | 根据提供的设计方案图纸，结合设计构思的平面布置、效果图，根据图纸的深度、完整性、详细程度等进行综合评审，最高得12分，未提供不得分。 | 0-12分 |
| 6 | 施工方案 | 1.根据竞包人提供的制作工艺（用材及规格、结构的合理性介绍）是否具有现代工艺、先进技术，现场施工安装方案是否全面等进行综合评审，最高得6分，未提供不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 2.根据竞包人提供的针对本项目的方案图、安装图是否合理、完善，考虑是否周到齐全等进行综合评审，最高得6分，未提供不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 3.根据竞包人提供的针对本项目的进度管理和保证措施是否合理、可行等进行综合评审，最高得5分，未提供不得分。 | 0-5分 |
| 7 | 技术应用 | 对采用新技术、新材料等的应用，能否很好的体现项目需求，及稳定可靠性进行综合评审，最高得10分，未提供不得分。 | 0-10分 |
| 8 | 服务承诺 | 根据竞包人对本项目的服务承诺，包括问题解决时间、维护期等服务措施，综合评审，最高得6分，未提供不得分。 | 0-6分 |
| 9 | 企业业绩 | 2020年1月1日至今（以合同签订时间为准），已承接的设计布展（设计施工）项目，每个得5分，最高15分，未提供不得分。 注：提供能体现合同签订时间的合同（合同中未能体现以上内容的提供相应证明资料），否则不予认可。 | 0-15分 |

评审说明：

（1）上述评分内容缺项的该项得0分。

（2）评分时按所有有效专家评审分的平均值计算，保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。

（3）竞包人竞包时提供的有关证书、文件等证明材料有关内容必须真实可靠，若有弄虚作假行为，发包人将一律否决其竞包。若由于上传件不清晰难以辨认，引起的不利于竞包人的评判，该后果由竞包人自负。

2.2.3商务标评定---（按照80%计入总分）

商务标总分100分。按以下标准评定按以下标准评定。

（一）有效标的确定

（1）竞包报价高于发包最高限价的，则该报价为无效竞包报价。

（2）竞包报价中有明显且严重低于成本价，且2/3以上评审委员会认定为恶意竞争和扰乱市场，则该报价为无效竞包报价。

（二）竞包报价评定

（1）以工程总费用（即：建安工程费+设计费）计算有效合理竞包报价；

（2）凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）8％及以上，称为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。

（3）以所有有效合理竞包报价的算术平均值作为最佳报价。

2.2.4 商务标得分，以工程总费用（即：建安工程费+设计费）计算

各有效竞包报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效竞包报价高于或低于最佳报价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留小数点后一位，第二位四舍五入），计算商务报价得分：

K=（有效竞包报价—最佳报价）÷最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.8分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.6分。

商务标得分=商务报价得分×商务标权重（80%）

注：1）以上内容计算报价分时，保留小数点后2位，小数点后第三位四舍五入（如有特殊规定的按其规定执行）。

2）最佳报价由评审委员会进行计算、复核并签字确认。最佳报价（除计算差错外）一经确定在项目的后续评审中不再调整（包括复评环节）。（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错）

### 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其竞包。

3.1.2 竞包人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其竞包：

（1）第二章“竞包人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

3.1.3竞包报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其竞包。

（1）竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）系统生成《开标一览表》与竞包文件不一致时，以电子竞包文件为准。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.3 竞包文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评标委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4因有效竞包不足2家使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织发包。

### 3.4串通竞包行为

3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：

（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；

（二）竞包人之间约定承包人；

（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；

（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。

3.4.2　有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：

（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；

（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；

（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；

（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

（八）不同竞包人的电子竞包文件的文件制作机器码或文件创建标识码相同的；

（九）不同竞包人从同一竞包单位或同一自然人的ＩＰ地址下载发包文件、上传竞包文件、参加竞包活动的人员为同一标段其他竞包人的在职人员的；

3.4.3有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：

（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;

（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露评审委员会成员等信息；

（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；

（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；

（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便。

# 第四章 合同

# （以最终签订合同为准）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目实施事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目地址：

工程总投资：

项目规模：

承包方式：包设计、包布展施工（包工包料）

二、合同金额

2.1合同金额：（大写）人民币                  元（小写）           元，包含：

2.1.1设计费（大写）人民币                  元（小写）           元，且设计费不计入审计程序；

2.1.2建安工程费（大写）人民币             元（小写）            元。

2.2工程总体设计费及其他相关费用均已包含在合同总价内，不得以任何理由要求另外支付。设计费已包括分包项目的设计费用，如需要分包设计，乙方应在与分包人签订分包合同中，明确支付条款并及时予以支付，如未明确支付条款或未按照约定支付的，乙方承担违约责任并负责赔偿由此给甲方及分包单位造成的所有损失。

三、技术资料

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的用于本项目的服务或货物均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务或货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳成交价的2%的履约保证金，金额为￥      元。

6.2履约保证金在项目验收合格后视履约情况，扣除违约款后无息退还剩余的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务、货物，均应由乙方直接供应完成，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、售后服务期（质保期）

售后服务期（质保）________年。（自本项目竣工验收合格之日起计）

九、工期

项目总工期：共     日历天，其中（1）设计周期：合同签订后     日历天内完成方案深化设计，深化设计经审核通过后    日内完成施工图设计；（2）施工阶段工期：    日历天。注：以上设计工期不包含发包人确认及审批时间。

十、付款方式

10.1设计费付款：合同签订后支付30%预付款；设计人提交施工图设计文件，审核通过后10天内，付至设计费的70%；工程竣工后并提交全部相关资料后，设计费全部付清（不计息）。设计人收取设计费时必须出具合法有效的增值税发票。

10.2建安工程费付款：甲方自合同生效及具备实施条件后7日内支付建安工程费的30%预付款；竣工验收合格付至合同建安工程费的85%；审核完成付至建安工程审定结算价款的98.5%；余款待售后服务期完成一次性付清。

施工图完成后承包人需提供施工图预算，经发包人及第三方咨询单位审核后，作为合同施工预算总价，审定单价作为结算单价，后续有新增或者变更，先审价再施工。结算时以竣工图及变更文件根据发包文件约定的结算依据，报发包人审核后以相关部门按相关规定审计确定的金额为准，且不超过建安工程费最高限价，审定的金额高于建安工程费最高限价的按建安工程费最高限价结算。建安工程费用结算价（有信息价部分）= 最终建安工程费审定价×（中标建安工程费/建安工程费最高限价）；建安工程费用结算价（无信息价部分）=最终建安工程费审定价。实施过程中需要认价的材料签证时不参与下浮。注：若施工过程中新增设备等内容，在采购前已审定价的，结算时不作下浮。

10.3乙方收取备料款及每期工程款时应开具正规发票为付款的前提。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按发包文件的规定及竞包文件中的相关承诺向甲方提供设计服务及未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同

（3）贬值处理：由甲乙双方合议定价。。=

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物（服务）的，甲方向乙方偿付拒收合同款的百分之五违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

13.3承包人的工期延误

逾期违约金的计算方法：若承包人造成的原因，合同节点工期或总工期逾期的，每逾期1天乙方需交违约金2000元。

逾期违约金由甲方直接从乙方的承包款中扣抵，如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由甲方和监理工程师确认后可免予支付违约金。

13.4乙方的项目质量标准不符合合同规定及甲方规定标准的，甲方有权拒绝并进行处罚，直至甲方可单方面解除合同，并由乙方承担由此产生的所有损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、其他

17.1施工图预算的编制要求：根据审查合格的图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）以及有关政策性文件规定、结合本发包项目实际情况编制、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按按照2018定额人工计取；安全文明施工费、企业管理费及利润根据工程施工环境，按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的中间值计取；税金按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取；规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）执行。

17.2实际施工范围、工程变更和设计变更，最终按审计审定的费用进行结算。

17.3甲方保留在签约后调整部分承包范围的权利，直至某些项目的取消，价格作相应调整；如因工程变更造成某些项目的取消或调整，相应价款从合同价中扣除或调整。

17.4本次发包，乙方应充分考虑施工周边的安全防护、卫生环保、文明施工、沿线交通保障、二次进场等费用，该费用列入相应措施费。在节日、省市区重大活动及业主认为必要的期间内，需对工程现场及周边环境卫生有一定的要求，乙方应服从并按要求完成任务，相应的费用由乙方在竞包时综合考虑在竞包报价中，发生后不再单独计取。

17.5根据湖建发〔2013〕66号文件精神，乙方应当切实做好建筑施工扬尘治理工作。乙方在施工期间应注意周边环境的保护，防范因施工造成的扬尘污染，路面保持畅通且干净整洁，并且所有产生的废料应进行外运处理，不得影响周边环境，因此产生的费用由竞包人自行考虑计入竞包报价中，若发现处理不当，对环境造成影响的，监理及甲方有权力罚款5000元/次，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前一次翻一倍。

17.6乙方应综合考虑本工程施工的实际情况。乙方实际施工时应根据发包文件、图纸，甲方、监理单位所提供的资料等充分了解施工场地、储存空间、装卸限制、施工工作面及任何其他足以影响承包价及工期的情况，有效组织施工班子，一旦承包，需保质、保量，按期完成本项目。实际施工中，当工程进度无法满足要求时，乙方必须无条件根据甲方要求在技术力量、设备及其他可能涉及工期的措施上给予补充，直至满足进度要求为止，相关的费用综合考虑在竞包报价中，不再另行增加。任何因忽视或误解工地及周边施工环境情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

17.7乙方充分考虑安全防护、卫生环保、文明施工、防汛、防冰雪、台风等各类恶劣气候因素，政策性、环境干扰或不可抗力事件等因素造成的人工、材料、机械设备等的停工、窝工、二次进场或多次进场等费用，该费用由乙方自行考虑计入竞包报价中。

17.8乙方在施工前做好各项进场准备工作，如因周边环境等原因造成施工中断，由乙方负责协调解决。

17.9乙方应加强对工程车辆进出现场的管理，并服从交警、行政执法等部门的管理，办理好道路交通运输相关的手续（主管部门规定由甲方办理的，甲方可出面配合办理），由乙方支付办理手续所需的费用。乙方在竞包前仔细踏勘工程现场及周边环境，调查熟悉工程现场位置、外围道路状况、交通限制等情况，乙方充分考虑由于交通运输限制对工程施工进度、成本、安全等带来的不利影响，并按要求派出专门的交通协管员，做好车辆进出的管理和疏导，确保车辆、人员进出安全，各项费用由乙方在竞包报价时给予充分考虑，甲方不再支付与此相关的任何费用，亦不承担与此相关的责任。

17.10乙方应严格按照施工规范及设计要求进行，按照工程建设的需要，统一服从甲方和监理的现场管理，做好施工宣传及周边的协调工作,采取有效措施降低因施工产生的污染和噪声。乙方应对进场的周边已施工好的设施加以保护，对因自身原因造成已完设施损失的，修复及赔偿等发生的一切费用都由乙方自行承担。

17.11为有效防控臭氧污染，保障杭州亚运会空气质量；强化市政工程装修废气管控。强化建筑涂料管控，倡导绿色装修，在建筑装饰装修行业推广使用符合环保要求的建筑涂料、木器漆和胶粘剂；室内装饰用涂料应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》中相关标准，逐步淘汰溶剂型涂料和胶粘剂；建筑内外墙涂饰全面使用水性涂料。涉及使用涂料、胶粘剂和有机溶剂的市政工程、政府投资的房屋建设和维修工程等，全部采用低(无)VoCs含量产品，具体按照（湖治气办【2021】14号）文件要求执行。

17.12乙方的雇员及设备的保险等保险取费由乙方自行考虑。

17.13如乙方在施工过程中出现明显违背发包文件、清单或合同所要求的情况，一经发现须无条件立即整改，由此产生的费用由乙方承担，若发包文件、合同等签署的相关文件中无明确写明处罚条款的，则根据本条款视情况罚款1000元-10000元不等。

17.14如涉及无信息价的，费用在实施前必须经甲方及第三方咨询单位审核定价后方可实施，该定价作为最终结算的定价，不予调整。如达不到预期效果，业主有权视其情形扣除最终结算审定价总额0-10%不等的款项。

17.15在设计成果未经甲方确认前，无论后续发包里程范围内是否产生设计变更、规模变更、总投资变更等情况，政策调整、市场价格波动等任何因素，设计费不予调整。

17.16工程结算价格以审计为准，如为中介审计，则结算审计相关费用按照浙建价协〔2021〕13号文件《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》的通知，基本费由建设单位支付；追加费由乙方承担并于工程款中扣除。乙方在报价时充分考虑今后本项目的审计追加费。

17.17在设计深化、报审、咨询单位核价及施工过程中，由于乙方原因在涉及质量、安全、效果、工期、价格等方面与甲方存在分歧且无法达成统一意见的，或乙方在设计布展过程中无法通过项目所在地相关主管部门审批的，视为乙方单方面终止合同，其履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

17.18乙方需对本项目可能涉及的画像（如有）、雕塑（如有）、软件（如有）等可能涉及到的所有创意设计内容提供多种设计初稿，直至甲方认可，相应设计费用由竞包人综合考虑在竞包报价中，承包后不予增加。乙方根据经甲方认可确认后的最终设计方案进行施工，实际施工中，如有超出最终设计方案的设计内容，由甲方确认后方可实施，且超出部分的设计费用须经双方商定后另行支付。

17.19乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

17.20乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

17.21在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

17.22乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2％。

17.23若乙方提交的成果不符合相关规范或产生较多错误，在甲方出具书面要求整改后，乙方重新提交的成果稿仍未整改或出现其他错误的，甲方有权对乙方每处错误扣罚千分之五的罚款，因此造成的甲方损失由乙方承担。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

十九、合同生效

19.1本合同经双方盖章之日起生效。

19.2本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

签约时间：                            签约时间：

附件：（1）工程建设项目廉政合同

（2）安全生产协议书

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位：                         施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包竞包、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日

（2）安全生产协议书

工程项目名称：

工程项目地址：

发   包   人：

承   包   人：                    承包单位

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，现场文明安全施工管理由承包人负责，建设单位有责任配合承包人做好文明安全施工管理工作。

承包人在施工过程中必须行使施工管理职能，因违章指挥而造成的事故由承包人负责，并承担直接责任。

1、承包人在进场前必须提供花名册、特殊作业人的操作证、安全生产制度、措施、送安全办审核。

2、在施工人员上岗操作前，承包单位必须对其进行安全知识教育后，方可允许施工人员上岗。如承包单位没有履行岗前安全教育职责，则发包人有权按照违章指挥处理。

3、发包人有权对承包人进行管理、监督、并对违章指挥、违章作业给予罚款，停工整顿等处罚。

4、承包单位必须安排一位专职安全员，负责管理安全生产工作，对本单位违章作业人员进行督促，及时纠正事故隐患。

5、承包单位在施工中，每天上班前必须坚持班前安全活动，针对实际工作中的不安全问题，布置交待注意事项，做好班前交底，并做好记录。

6、在安全操作中，严格按安全技术操作现程进行操作，抓生产必须抓安全，杜绝野蛮施工，严禁“三违”现象和立体作业，确保施工安全。

7、凡特种作业人员必须持证上岗，如发现无证上岗，则没收安全生产保证金，且一切责任由承包单位负责。

8、对各级部门检查出的不安全隐患及整改通知单，应及时消除整改，如有因违反而造成的事故，一切责任和经济损失由承包单位负责。

9、承包单位施工人员必须做到相对稳定，如没有按照有关规定登记，注册、持有做工证者，一律不准上岗（包括没有进行入场教育者），擅自增加或调换人员，一旦发生事故，则一切损失由该承包单位负责。

10、发生工伤事故及重大安全事故，应及时上报，如隐瞒不报、虚报或拖延报告，被安全部门查出后加倍罚款和处理。

11、在施工现场区域内严禁居住家属，儿童及非施工人员，违反者罚款处理，如发生意外，一切后果由承包单位负责。

12、以上条款必须严格执行，如有违反，追究承包单位责任，情节严重的将直接移交司法机关，追究法律责任，因承包单位违反协议造成的一切损失由承包单位负责。

13、本协议一式 肆 份，双方各执 贰 份。

发 包 人：                         承 包 人：

（盖单位章）                     （盖单位章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

地    址：                         地    址：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

签订时间：   年    月

## 第四部分 合同附件格式

### 附件一：履约担保格式

项目履约保函

编号：

致：                (受益人):

鉴于    (申请人)于        年    月   日与你方就               项目签订了编号为    的合同(下称主合同)，我行根据该合同和申请人的要求，兹开立以贵方为受益人、金额不超过人民币      万元整的不可撤消的担保函。

我行保证申请人将按照主合同的约定按期完工,如果申请人未能在合同规定时间内按照主合同规定履行该义务，我行保证在收到贵方提交的书面索赔通知和所附的下述违约证明文件后，依本保函规定向贵方支付不超过担保金额的款项：

- 表明贵方同申请人对赔偿金额达成一致意见的来往函件或其他文件。

2、合同规定的仲裁机构或司法机构出具的裁定或判决申请人承担赔偿金额的法律文件。

本保函的担保金额将随申请人或我行已向贵方支付的金额自动作相应递减。

如果贵方与承包人协商变更主合同应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。

本保函自开立之日起生效,有效期截止日为     年    月    日。到期后，无论贵方是否将保函正本退回我行，本保函均自动失效。

本保函未经本行同意不得转让。

要求支付的通知书及所附证明文件须亲自递交或以挂号邮件寄至我行。本保函适用中华人民共和国法律并按中华人民共和国法律解释。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签 字  人 签  名：

公            章：

日            期：      年    月    日

### 附件二：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）设计装修总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1、担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4、发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

### 工程质量保修书

发包人（全称）：     项目业主

承包人（全称）：     承包人

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  南浔古镇旅游度假区沈庄漾村党群服务中心策划布展项目  （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：本次发包项目以及附属工程和双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗  8  年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7. 保温工程的保修期为   5    年；

8．其他项目保修期限约定如下：

本工程保修期：2年；（竞包单位承诺高于2年的以承诺为准）

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、工程质量保修金的退还：工程质量保修金的退还：工程竣工验收合格缺陷责任期满后并回访质量符合要求后，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、承包人应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工验收合格时仍未收到承包人的通知，则承包人承诺本公司总经理（联系电话：            ）为保修负责人。

2、缺陷责任期满，但在保修期内承包人仍应按照第四条要求承担保修责任，履行保修义务。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

# 第五章  设计任务书

一、项目名称：南浔古镇旅游度假区沈庄漾村党群服务中心策划布展项目

二、招标范围：详见发包人提供的附图及设计任务书，包括展厅内外布展基础、安装、多媒体软硬件及系统集成、模型、场景、展板、其它展项、照明、水卫、电气安装、空调及周边配套相关提升改造项目等策划布展，具体包括但不限于本项目的深化设计、施工图设计及施工、验收及保修服务等，具体以发包人指令为准。

三、项目规模：沈庄漾村党群服务中心总共二层共计约300平方。

四、项目要求：

结合招标人现状，针对工作区、办公区、会议室、进门大厅等几大板块进行设计布置及方案阐述内容。

（一）方案要求方案包括内容设计方案和形式设计方案两部分。

1.内容设计要求：内容全面，脉络清晰，定位准确；主题明确，特色鲜明。

2.形式设计要求：布局合理，功能完善，安全适用、流线合理，展示手法应具有科学性、合理性和现代感。

一楼主要功能分布为：便民接待大厅、财务室、卫生间、智能化电子设备等功能；

二楼主要功能分布为：多功能会议室、矛盾调解室、休闲洽谈区、智能化电子设备等功能。

3.总体设计与布局要符合党群服务中心建筑平面和空间设计；展示要突出重点，创造亮点空间，具有现代气息；风格简洁；声、光、电一体化。力求在功能分区、展示空间、流程设计、多媒体系统运用以及节能降耗等问题上下功夫，力争形式与内容完美结合。

4.主题先行，特色鲜明。设计与展示主题要因地制宜、大胆创新、特色鲜明，体现特色，避免类同。

5.综合考虑经济因素。设计过程中，应在充分考虑其社会效益的基础上兼顾设计与制作成本，维护费用等经济因素。

6.设计与布展新颖别致。在保证单个空间新颖别致外，应充分考虑各空间之间的相互关系，形成科学合理的参观路线。

7.主空间力求过渡自然，避免死板分隔，保证通行线路流畅和观众的安全。布展要考虑不同团体不同参观对象的不同需求，考虑人性化设计、无障碍设计。

8.功能区域明确，方便管理使用。

9.对数字化媒体等新的展示手段和大空间的利用应进行重点考虑，要与实用性相结合，避免千篇一律、实用性不强、造价昂贵的多媒体或电子设备。

10.注意空间的通透性，有关空间与安全门相对的位置要留足够的人员疏散宽度。

11.投标人为更好地体现自身的设计特点。

12.设计单位的设计要满足国家相关的规范和标准。

五、成果文件

1、方案文本

（1）设计说明，明确设计依据、设计理念；

（2）功能规划总图（协调相邻关系和参观流线），详细平面布置图；

（3）主要功能及布展区效果图；

（4）方案设计估算；

2、深化设计文本

（1）细化装修平面图及公共区域布置；

（2）深化效果图细节；

（3）平面布局流线图；

（4）需要根据功能适当改造的室内水、电初步设计布置；

（5）设计概算；

3、施工图设计

（1）详细装修施工图纸（包括平面、顶面、地面、立面、强弱电布置、节点大样）；

（2）需要定制组件的详细图纸，加工图设计等必要图纸；

（3）施工图初步预算；

（4）施工图纸深度达到施工图蓝图深度，满足展陈项目要求；

电子光盘2份，包含设计说明、CAD图纸、效果图、方案建议、概算书等全部内容，光盘不得加密，文件需采用通用软件制作。所有设计文本资料提供2份，施工图2份。

六、施工要求

6.1承包人应严格按经深化的设计方案、施工图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人对施工质量的监督和管理。

6.2承包人在响应文件中承诺的设计负责人、设计班子主要成员、项目经理及相应资质的专业技术、管理人员未经发包人书面同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。发包人有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误服务期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至发包人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，发包人有权单方面终止合同。

6.3承包人在施服务期间，必须对进场材料设备、已完工的工作面进行成品保护，如有损坏，自行妥善处理；自身不能妥善处理的发包人有权作出赔偿决断，费用从工程款或结算款中扣减。

6.4承包人须做好安全文明施工措施，要求无重大人员伤亡事故。施服务期间发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，由承包人承担由此带来的一切损失和相关处罚。给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿。承包人须按有关规定办理各类保险，并自行承担费用。

6.6承包人施工（制作）完成的项目必须达到发包文件和设计方案及施工图要求的效果，如不能达到，在发包人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对效果的承诺，所涉及的费用由承包人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，发包人有权另行指定施工单位完成此内容，所发生的费用由承包人承担。

6.7隐蔽工程经发包人验收合格后方可进入下道工序施工（制作）。

七、项目管理要求

7.1人认为承包人资质承包范围不能涵盖或不具备相应能力的部分专业工程或与工程要求存在差距时，有权要求承包人委托具备相应专业资质和能力的单位实施以达到质量、时间、效果等要求。除要求分包项目外，其余未经发包人同意一律不得分包。

7.2承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并接受发包人（监理人）对施工质量的监督和管理。

7.3本项目承包人进场后须做好协调。承包人在进行施工时须服从发包人（监理人）的统筹安排、统一管理。文明施工，保持施工场地的整洁，确保施工安全，在施工过程中如发生任何安全事故，则由承包人承担全部责任。

7.4承包人应明确与合作方（分包商）的双方职责及接口管理，加强对发包范围内的项目的分包单位的服务期、质量安全的管理与协调，承担安全事故连带责任。

7.5设计施工方案等应报经发包人审查认可后方可进行制作和施工。

八、质量要求

8.1本项目质量目标为一次性通过验收合格，竞包人应在响应文件中对质量目标进行承诺。

8.2承包人的设计(包括深化设计、效果图设计、施工图设计等)须经发包人审查通过后，方可组织实施。如未达到发包人的要求，承包人必须按要求进行修改、完善。

8.3承包人须接受质量监督管理部门和发包人的质量检查和管理，把好质量关。

8.4隐蔽工程经发包人（监理人）验收合格后方可进入下道工序施工。

8.5未涉及的技术条件及要求均按国家标准、行业标准与省市标准执行。

8.6项目的设计、制作、施工、安装必须符本项目的特点、要求，充分考虑安全性。

8.7完成展项制作所需的材料、系统等须有合格证和质量保证书。

九、其他要求

9.1承包人应对所报设计方案负责，其中因抄袭、窃取他人设计成果而引起的纠纷，竞包人应负一切责任并承担相应的后果，与招标单位无关。

9.2承包人技术方案中如使用第三方软件，则必须提供相应软件产品的使用授权，相关费用已包含在投标价内。

9.3发包人有权对竞包人的响应文件的使用，如由此产生知识产权或版权的纠纷，责任完全由竞包人承担。

9.4竞包人认为有利于发包人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

9.5竞包人应在投标前独自充分地进行实地调研，收集信息、数据，编制技术响应方案。同时竞包人应理解其所投的方案在中标后可能会因为与实际情况的偏差需要对方案进行部分必要的、不违背投标的原则性的调整。

9.6竞包人有关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由竞包人自理。合同实施过程中，承包人须与发包人积极配合。由于施工场地的特殊性，要求承包人在开工之前和施服务期间做好安全文明标准化管理，要求在响应文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

# 第六章  竞包文件格式

（本章仅提供部分标准版本表格及格式，其他部分由竞包人根据发包文件要求自拟）

## 竞包声明书

（发包人名称）：

本人       （姓名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受建设行政主管部门的行政处罚。

特此声明。

竞 包 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年        月        日

## 企业基本情况表

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 手机号码 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

## 法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

法人代表身份证（正反面）

竞包人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名或盖章）

日期：       年    月    日

## 竞包代表授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的        （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （发包人）的                       （项目名称）项目的竞包活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证（正反面）

代理人：   （签字或盖章）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

竞包人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

## 湖州市国企投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《湖州市限额以下工程建设项目发包办法》《湖州市限额发包平台交易规则》等相关法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取成交结果；

3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；

4.成交后将项目转包，或违法分包；

5.成交后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反发包竞包等相关法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

## 企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同 签订时间 | 委托单位 | 委托单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞包人：                （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：   （签字或盖章）

日   期：      年     月    日

## 不转包、不违法分包承诺书

：

我公司参加了                     项目的竞包，若能承包，我公司郑重承诺如下：

1、为保证项目进度与质量安全，我公司将按照竞包文件配备项目管理人员，全面负责本项目组织与现场管理，保证不会以任何形式转包、违法分包该项目工作。

2、如我公司违背了第1条承诺，你公司有权单方面解除合同，扣罚全部履约保证金。我公司自觉接受相关规定的处罚，并承担因转包项目或者违法分包的项目不符合规定的质量标准造成的损失及连带赔偿责任。

竞包人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名或盖章）

日期：       年   月   日

## 竞包承诺保证函（范本）

我单位参加（项目名称）的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则发包人有权拒绝我单位再次投标该项目。

承诺人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

年    月    日

## 竞 包 函

致：                    {发包人名称}

1、根据你方发包项目编号为  {项目编号}  的  {发包项目名称}  项目发包文件，参照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、设计任务书及其他有关文件后，我方愿以（大写）人民币      （小写：￥        元）的竞包报价（1+2），其中（1）设计费￥              元，（2）建安工程费￥            元。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件。

3、如果你方接受我方的竞包，我方保证在竞包须知中规定的期限内开始本项目的工作。

4、项目总工期：共     日历天，其中：（1）设计周期：合同签订后   天内完成方案深化设计，深化设计方案通过后    日内完成施工图设计；（2）施工阶段工期：    日历天。

5、如果我方承包，我方承诺达到的：

设计要求的质量标准：                          。

施工要求的质量标准：                          。

6、如果我方承包，我方将按照发包文件的规定提交承包价的     %，计       元（人民币）作为履约保证金，并按成交通知书中规定的日期与贵方签订承包合同，并承担承包单位的一切义务和责任。

7、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包须知中第3.3条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞包文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

竞 包 人：                                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

日期：      年    月    日

## 价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与发包文件中竞包人须知、专用合同条款、通用合同条款、设计任务书等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                。

1.4 工程设备费的说明：                            。

1.5 必备的备品备件费的说明：                      。

1.6 建筑安装工程费的说明：                        。

1.7 技术服务费的说明：                            。

1.8 暂列金额的说明：                              。

1.9 重点项目费用的说明：                          。

（二）价格清单

2.1竞包报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（人民币：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 竞包报价 |  |  |

2.2设计费清单

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额（人民币：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |

竞包人其他资料（如有，格式自拟）